Pagėgių savivaldybės taryba sprendimas dėl Pagėgių savivaldybės strateginio plėtros PLANO 2005-2010 METAMS 2009 M. VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO

2010 m. kovo 24 d. Nr. T-786 Pagėgiai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr.113-4290) 16 straipsnio 4 dalimi ir Pagėgių savivaldybės strateginio plėtros plano 2005-2010 metams, patvirtinto Pagėgių savivaldybės tarybos 2005 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. T-500 “Dėl  Pagėgių savivaldybės strateginio plėtros plano 2005-2010 metams tvirtinimo”  8.2. dalimi, Pagėgių savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

- Patvirtinti Pagėgių savivaldybės strateginio plėtros plano 2005-2010 metams  2009 m. vykdymo ataskaitą (pridedama).

- Apie sprendimo priėmimą paskelbti Pagėgių savivaldybės internetinėje svetainėje www.pagegiai.lt.

Savivaldybės meras                                                                                                     Virginijus Komskis

PATVIRTINTA
Pagėgių savivaldybės tarybos 
2010 m. kovo 24 d.

sprendimu Nr. T-786

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS 2005-2010 M. PLĖTROS STRATEGINIO PLANO

VYKDYMO PER 2009 METUS ATASKAITA

Pagėgių savivaldybės 2005-2010 m. plėtros strateginio plano ( toliau SPP) ataskaita yra viena iš plano priemonių įgyvendinimo priežiūros priemonių, vykdoma pagal Pagėgių savivaldybės tarybos patvirtintą tvarką. Ataskaitoje pateikiama informacija apie Pagėgių savivaldybės 2005-2010 metų plėtros strateginio plano priemonių įgyvendinimą per  2009 metus.

Plano vykdymas 2009 metais aprėpė visus numatytus plane prioritetus:

- Infrastruktūros plėtra bei aplinkos apsauga;

- Žmogiškųjų išteklių ugdymas bei tobulinimas, gyvenimo kokybės užtikrinimas;

- Verslo ir investicijų skatinimas, darni žemės ūkio ir kaimo plėtra.

Per 2009 metais Plėtros strateginiame plane buvo numatyta įgyvendinti 14 tikslų, 43 uždavinius ir 192 priemones.

Plano įgyvendinimas

Per 2009 metus iš SPP tarybos sprendimu (2009 m. lapkričio 19 d. Nr. T-722),  kaip neveiksmingos, nereikalingos ir ne savivaldybės kompetencijos,  buvo išbrauka 10 priemonių.  Pirmo prioriteto “INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA BEI APLINKOS APSAUGA” trys priemonės: priemonė  1.1.1.3. Parengti Panemunės mstl. teritorijos bendrąjį planą; priemonė 1.1.2.1. Inventorizuoti inžinerinės infrastruktūros objektus, atlikti jų techninės būklės analizę; priemonė 1.1.2.5. Sutvarkyti elektros tiekimo sistemą. Iš antro prioriteto “ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ UGDYMAS BEI TOBULINIMAS, GYVENIMO KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS” išbrauktos trys priemonės:  2.2.3.4. Parengti viešųjų darbų programas kiekvienoje seniūnijoje; 2.5.3.1. Sukurti teikiamų socialinių paslaugų  vertinimo ir kontrolės sistemą; 2.5.3.3. Įsteigti psichologinę tarnybą. Iš trečio prioriteto “VERSLO IR INVESTICIJŲ SKATINIMAS, DARNI ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTRA”  1 tikslo “Formuoti verslo plėtrai palankią aplinką, skatinti investicijas bei didinti verslo įmonių konkurencingumą” -  išbrauktos trys priemonės:  3.1.2.3. Išleisti informacinius leidinius apie teikiamas konsultavimo ir mokymo paslaugas, verslą palaikančias ir verslo asocijuotas struktūras; 3.3.2.1. Propaguoti žemės ūkio kooperacijos plėtrą savivaldybėje; 3.3.2.2. Skatinti ūkių stambėjimą, vykdyti žemės konsolidacijos procesą. Iš 4 tikslo “Vystyti netradicines žemės ūkio šakas, miškų ūkį bei alternatyvias veiklas kaime” išbrauktos priemonės: 3.4.1.1. Parengti bei įgyvendinti ūkininkų bei perdirbimo įmonių bendros veiklos skatinimo netradicinėse žemės ūkio srityse  sistemą.

Plano papildymas. Per 2009 metus  buvo patvirtinti 2 tarybos sprendimai, kuriais buvo papildytas SPP. Planas buvo papildytas vienu prioritetu, 4 tikslais, 7 uždaviniais ir 15 priemonių.

Antras  tikslas “Plėtoti kultūrinę ir sporto  veiklą” papildytas 5 priemonėmis.

2008 m. SPP savivaldybės taryba papildė: Pirmame prioritete – pirmo tikslo pirmą uždavinį viena priemone. Antrame prioritete – pirmo tikslo antrą uždavinį viena priemone, antro tikslo trečią uždavinį viena priemone, penkto uždavinio 2.5.1.1. priemonės papildė indikatorius, šešto tikslo trečią uždavinį dviem priemonėm, ir vienu uždaviniu su viena priemone. Trečiame prioritete – papildytas antro tikslo pirmas uždavinys viena priemone. Papildytas šeštu tikslu su vienu uždaviniu ir viena priemone.

Papildymo būtinumas kilo dėl Europos sąjungos 2007-2013 m. finansinės paramos įsisavinimo.

2008 m. pabaigoje planas buvo įgyvendintas 66,1 procentu.

Pirmojo prioriteto vykdymas per 2009 m. apėmė 1 tikslą, 5 uždavinius ir 34 priemones iš kurių 1 išbraukta per 2009 m. ir 2 įrašytos naujos. Antrojo prioriteto vykdymas apėmė 6 tikslus, 24 uždavinius iš kurių 3 nauji ir 94 priemones iš kurių 3 išbrauktos ir 1 nauja.. Trečiojo prioriteto vykdymas apėmė 6 tikslus, 18 uždavinių iš jų vienas naujas ir 73 priemones iš jų 3 išbrauktos ir 1 nauja.metų eigoje atsirado 4 prioritetas su 2 tikslais, 4 uždaviniais ir 11 priemonių.

Tuo tarpu 2008 m. Pirmojo prioriteto vykdymas apėmė 1 tikslą 5 uždavinius ir 33 priemones. Iš kurių įvykdyta 9 (-1 lyginant su 2007 m.), pradėta ir toliau bus vykdoma arba įgyvendinami pasiruošimo darbai 23 priemonės (+5 lyginant su 2007 m.), neįvykdyta – 1 priemonė. Antrojo prioriteto vykdymas apėmė 6 tikslus, 20 uždavinių ir 81 priemonę, iš kurių 22 priemonę įgyvendinta (+4 priemonės lyginant su 2007 m. ), pradėta ir toliau vykdomos 43 priemonės (+24 priemonės lyginant su 2007 m.), neįgyvendintos 5 priemonės (-7 priemonės lyginant su 2007 m.), planuojamos įgyvendinti ir pradėti pasiruošimo darbai 10 priemonių, numatoma šalinti, kaip neveiksminga 1 priemonė. Trečiojo prioriteto vykdymas apėmė 6 tikslus, 17 uždavinių ir 69 priemones iš kurių įgyvendinta 10 priemonių (-19 lyginant su ankstesniu 2007 m. periodu), pradėta ir toliau bus vykdoma 40 priemonių (+31 priemonė lyginant 2007 m.), nevykdytos 12 priemonių (-4 priemonės lyginant su 2007 m.), planuojamos įgyvendinti ir pradėti pasiruošimo darbai 3 priemonių, numatoma 2009 m. šalinti, kaip neveiksmingas 4 priemones.

2009 m. SPP buvo 209 priemonės. Jų įgyvendinimas: Įgyvendinta – 42 priemonės; vykdomos – 104 priemonės, pradėtos vykdyti – 24, nevykdytos 2009 m. dėl įvairių priežasčių 39 priemonės.

2008 m. Iš 193 priemonių įgyvendintos – 41, pradėtos ir tęsiamos – 106, neįvykdytos – 22, planuojamos vykdyti ir daromi pasiruošiamieji darbai – 18, numatoma šalinti, kaip neveiksmingas –

6 priemones.

Pagrindinės priežastys dėl kurių nevykdytos SPP priemonės – finansavimo trūkumas, didelės darbo apimtys, įstatymų kaita.

Paanalizavus SPP vykdymą pagal prioritetus, matoma, kad nepakankamas dėmesys, kaip ir kas metai buvo skiriamas: Pirmojo prioriteto – planavimui, žvyrkelių dangos gerinimui. Antrojo prioriteto – socialiai pažeidžiamų grupių, taip pat moterų integracijos į darbo rinką projektams, visuomeninių įstaigų bei jų aplinkos pritaikymui neįgaliesiems, pastatų fasadų tvarkymui. Pagerėjo plano priemonių įgyvendinimas liečiantis darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, nevyriausybinių organizacijų veiklos skatinimą.Trečiojo prioriteto pagrindinės problemos: verslo skatinimas – savivaldybėje nėra jokio informacinio centro teikiančio konsultacinę paramą verslininkams, bei užsiimantiems marketingine veikla, todėl visas su šia sritimi susijęs darbas tenka savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros skyriui. Žemės ūkyje – žemės gražinimas lėtai vyksta, asmeninio ūkio žemės susigražinimą riboja galiojantis įstatymas, kuris apriboja žemės perdavimą tretiesiems asmenims 5 m.

Kaimo turizmo plėtrą neigiamai įtakoja keletas veiksnių: dalis sodybų esančių RRP teritorijoje susiduria su sunkumais, dalis sodybų esančių užliejamose vietose susiduria su sezoniškumo problema, didžiausia problema neskatinanti turizmo sodybų plėtrą – lėšų trūkumas, per mažas finansavimas iš ES programų, turizmo informavimo centro nebuvimas.

2009 m. pritrauktų investicijų dydis sudarė  daugiau negu 19 mln. litų.Tuo tarpu 2008 m. investicijos siekė 15,4 mln. Lt. Ūkio skyriaus administruojamos lėšos 9 900 000 Lt., ES paramos lėšos – 5,5 mln. Lt. 2007 m. investicijos sudarė 12,9 mln. litų, iš kurių Ūkio skyriaus administruojamos lėšos sudarė 6,5 mln. Lt. ES paramos įgyvendinimui skirta 6,4 mln. Lt.

Prioritetas 1. INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA BEI APLINKOS APSAUGA

Tikslas 1.1. Modernizuoti ir pritaikyti viešąją inžinerinę infrastruktūrą šiuolaikiniams poreikiams

Uždavinys 1.1.1. Vykdyti teritorinį planavimą ir kurti geografinę informacinę sistemą

| Priemonė | Pasiekimo indikatorius | Pasiekimo laikas | Atsakinga institucija | Lėšų poreikis, tūkst. litų | Finansavimo šaltiniai, tūkst. litų |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Savivaldybės lėšos | Nacionalinio biudžeto lėšos | ES fondai, kita užsienio valstybių parama | Įvykdymas |
| 1.1.1.1. Parengti Pagėgių savivaldybės teritorijos bendrąjį planą | Parengtas Savivaldybės bendrasis planas | 2005-2007 | Architektūros ir gamtosaugos sk. | 443 | 44 | 100 | 299 | Parengtas 2008 m. |
| 1.1.1.2. Parengti Pagėgių miesto teritorijos bendrąjį planą | Parengtas Pagėgių miesto bendrasis planas | 2005-2007 | Architektūros ir gamtosaugos sk. | 400 | 41 | 89 | 270 | Parengtas 2008 m. |
| 1.1.1.3. Parengti Panemunės miestelio teritorijos bendrąjį planą | Parengtas Panemunės mstl. bendrasis planas | 2007-2010 | Pagėgių SA | 150 | 16 | 34 | 100 | Neparengtas 2008 m Pašalinta priemonė 2009m. |
| 1.1.1.4. Sukurti savivaldybės kartografijos, žemėvaldos, teritorijų planavimo, projektavimo, statybų administravimo GIS. Parengti inžinerinės infrastruktūros duomenų banką GIS pagrindu | Įsigyta GIS | 2005-2010 | Architektūros ir gamtosaugos sk. | 40 | 4 | 9 | 27 | Neskirta lėšų Numatoma rengti 2009 – 2010 metais. 2009 pradėti prieš projektiniai darbai paraiškai finansavimui 2010 m. gauti. |
| 1.1.1.5. Rengti Pagėgių savivaldybės detaliuosius ir specialiuosius planus | Parengta 30 detaliųjų planų | 2005-2010 | Architektūros ir gamtosaugos sk. | 600 | 60 | 135 | 405 | Priem. įgyvendinta 2005 m. 18 detaliųjų ir specialiųjų planų. 2007-2008 m. parengti 24 detalieji ir specialieji planai. Veikla vykdoma kas metai |
| 1.1.1.6. Parengti teritorijų, skirtų būsto plėtrai, detaliuosius planus | Parengti Pagėgių miesto Turgaus ir Aukštaičių gatvių dalių bei Panemunės miestelio dalies detalieji planai, suformuoti žemės sklypai namų valdoms | 2005-2010 | Architektūros ir gamtosaugos sk. | 90 | 90 |  |  | 2008 m. Pradėta vykdyti. |
| 1.1.1.7. Parengti specialiuosius žemės sklypų planus ribų nustatymui prie savivaldybės valdomų nekilnojamojo turto objektų | Iki 50 vnt. | 2005-2010 | Architektūros ir gamtosaugos sk. | 150 | 15 | 34 | 101 | 2005 metais parengti ir patvirtinti 2 savivaldybės lygmens specialieji planai ir 2 respublikos lygmens specialieji planai. 2008 m. 1 savivaldybės lygmens specialusis planas ir 0 respublikos lygmens specialiųjų planų. 2009 vykdoma kas metai. |
| 1.1.1.8. Inventorizuoti ir teisiškai įregistruoti savivaldybei priklausantį turtą | Inventorizuoti Pagėgių savivaldybės viešojo ūkio objektai | 2005-2010 | Turto tarnyba | 200 | 100 |  | 100 | Inventorizuota – 7706,13 kv. m.; Teisiškai įregistruota; 18 244,20 kv. m.; Pagrindinė problema Pagėgių savivaldybei perduotas ne visas turtas 2007 m. 29 000 Lt; 2008 m. panaudota 35 000 Lt. 2009 m. inventorizuojama kas metai |
| 1.1.1.9 Atnaujinti ir rengti savivaldybės strateginį plėtros planą | Parengtas dokumentas | 2009-2010 | EPS | 55 | 8 |  | 47 | Parengtas projektinis pasiūlymas 2008 m. 2009 m.Parengta paraiška paramai gauti. |

Uždavinys 1.1.2. Modernizuoti ir rekonstruoti šilumos ūkį, vandens tiekimą, nuotekų surinkimą bei valymą ir kt.

| Priemonė | Pasiekimo indikatorius | Pasiekimo laikas | Atsakinga institucija | Lėšų poreikis, tūkst. litų | Finansavimo šaltiniai, tūkst. litų |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Savivaldybės lėšos | Nacionalinio biudžeto lėšos | ES fondai, kita užsienio valstybių parama | Įgyvendinimas |
| * 1.1.2.1. Inventrizuoti inžinerinės infrastruktūros objektus, atlikti jų techninės būklės analizę | Atlikta inventorizacija ir techninės būklės analizė | 2005-2010 | Pagėgių SA | 500 | 50 | 112 | 338 | 2009 m.Priemonė pašalinta |
| 1.1.2.2. Sutvarkyti Pagėgių miesto vandens tiekimo bei nuotekų valymo tinklus | Sutvarkytas Pagėgių miesto nuotekų surinkimas, ir vandentiekio tinklai | 2005-2007 | LR Aplinkos m-ja, 1.Architektūros ir gamtosaugos sk. 2.Finansų, ekonomikos ir ūkio sk | 5977 | 912 | 760 | 4305 | Įgyvendinta 1 projekto d. 1. Pakloti magistraliniai nuotekų tinklai nuo Pagėgių vidurinės mokyklos iki centrinės perpumpavimo stoties. 2. 2007-2008 m. buvo tvarkomi ir įrengiami Pagėgių nuotekos ir vandentiekio tinklai, Geležinkelio ir Rambyno gatvėse. 2009 ES paramos l;ėšomis vykdomi 2 projektai ir parengta trečias tinklams sutvarkyti. |
| 1.1.2.3. Pastatyti Pagėgių miesto biologinius buitinių nuotekų valymo įrengimus | Pastatyti įrenginiai Pagėgių mieste | 2005-2007 | LR Aplinkos m-ja, Architektūros ir gamtosaugos sk. | 1923 | 293 | 245 | 1385 | Nemuno žemupio baseino vandentvarkos ir vandenvalos projekto I-ojo etapo įgyvendinimo dalis. Vyksta projektavimo darbai. Finansuojama iš sanglaudos fondo Per APVA 2008-2009m. pastatyti įrenginiai. |
| 1.1.2.4. Sutvarkyti Pagėgių savivaldybės gyvenviečių (iki 500 gyventojų) nuotekų tinklų bei nuotekų valymo sistemą | Sutvarkytas nuotekų surinkimas bei nuotekų valymo sistema | 2005-2010 | 1. Architektūros ir gamtosaugos sk. 2. Finansų, ekonomikos ir ūkio sk | 2000 |  | 1200 | 10800 | 2008 Sutvarkyta 1 gyvenvietė Vilkyškių miestelio sistema 2009 parengtos paraiškos Piktupėnų gyvenvietei, Panemunės ir Šilgalių su Rukais. |
| 1.1.2.5. Sutvarkyti elektros tiekimo sistemą | Atnaujinta Usėnų pastotė, Vilkyškių pastotė rekonstruota į pastotę su 2 transformatorinėmis ir moduline 10 Kv skirstykla | 2005-2010 | Vakarų skirstomieji tinklai ( UAB VST) Finansų, ekonomikos ir ūkio sk | 21 800 |  |  | 10900 | Priemonė 2009 m. pašalinta |
| 1.1.2.6. Rekonstruoti vandentvarkos inžinerinius tinklus ir statinius | Trasos. Įrenginiai, Šilgalių valymo įrenginiai | 2008-2012 | 1. Ūkio sk. 2. UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ | 10 000 | 1000 |  | 9000 | 2008 -2009m. Rekonstruojami per projektus. Rek. Šilgalių valymo įrenginiai |
| 1.1.2.7. Įgyvendinti projektą „Nemuno žemupio baseino vandentvarkos projektą“ | 1 etapas. Įrengti Pagėgių miesto nuotekų surinkimo ir valymo įrenginiai | 2008-2012 |  | 8196 | 1000 |  | 7196 | 200-2009 Vykdomas Nemuno žemupio vandentvarkos projektas, kurio metu per 2007-2008 m. buvo tvarkomi ir įrengiami Pagėgių nuotekos ir vandentiekio tinklai, Geležinkelio ir Rambyno gatvėse. Panaudota lėšų 9.614 litų. 2009 m. tęsiamos projekto veiklos |

Uždavinys 1.1.3. Plėtoti transporto infrastruktūrą, gerinti vietinių kelių būklę bei susisiekimą su gyvenvietėmis

| Priemonė | Pasiekimo indikatorius | Pasiekimo laikas | Atsakinga institucija | Lėšų poreikis, tūkst. Litų | Finansavimo šaltiniai, tūkst. Litų |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Savivaldybės lėšos | Nacionalinio biudžeto lėšos | ES fondai, kita užsienio valstybių parama | Vykdymas |
| 1.1.3.1. Rekonstruoti krašto kelio Nr. 141 tęsinį, sutampantį su Pagėgių miesto Klaipėdos ir Vilniaus gatvėmis | Rekonstruota ir modernizuota 1,8 km Klaipėdos ir Vilniaus gatvių atkarpa per Pagėgių miestą | 2005-2006 | Susisiekimo ministerija, Finansų, ekonomikos ir ūkio sk | 1112 |  | 1112 |  | Įvykdytas 2006 m., panaudota 1112000 Lt lėšų |
| 1.1.3.2. Parengti Pagėgių savivaldybės gyvenviečių vietinės reikšmės gatvių techninę dokumentaciją | Parengta dokumentacija | 2005-2006 | LAKD, Finansų, ekonomikos ir ūkio sk | 1600 | 200 |  | 1400 | Įvykdytas 2008 m., Parengti projektai 9 gyvenvietėms. Lėšos iš ES – 1435 tūkst.Lt iš kelių fondo – 200 000 Lt. 2009m parengta dokumentacija:Šilgalių pagrindinės g. rekonstrukcijai, Rukų – Mažaičių g. rekonstr., Vilkyškių gyvenvietės, pagėgių miesto centrinės dalies gatvėms. |
| 1.1.3.3. Išasfaltuoti Pagėgių miesto ir savivaldybės gyvenviečių gatves ir sutvarkyti infrastruktūrą | Išasfaltuota 32 km gatvių | 2005-2010 | LAKD, Finansų, ekonomikos ir ūkio sk | 32000 |  | 6400 | 25600 | 2007-2008 m. sutvarkytas ruožas nuo kelio Panemunė iki Plaškių užkardos; suremontuoti keliai 1P21, vietinės reikšmės kelio ruožo nuo kelio Panemunė – Rusnė Nr. 5V52 iki Plaškių; atnaujinti Šilgalių ir Rukų gyvenviečių gatvė su asfalto danga bei Jaunimo g. Pagėgiuose Nr. 1P11; atnaujinti vietinės reikšmės keliai Nr. 3V12, 2N3; rekonstruota Šilgalių kaimo vietinės reikšmės keliai, kurie jungiasi su rajoniniu keliu Nr. 4231; suremontuota Parko g. 1PA2, Aukštaičių g. Bardinų užkardos saugomame v.d. ruože esanti apvažiavimo kelio atkarpa. 2009 pradėta 3V12 (geležinkelio g.) rek vilkyškiuose. |
| 1.1.3.4. Išasfaltuoti savivaldybės rajoninius kelius pagal žvyrkelių asfaltavimo programą | Išasfaltuota 60,6 km žvyrkelių | 2005-2010 | LAKD, Finansų, ekonomikos ir ūkio sk | 32000 |  | 6400 | 25600 | 2008 m. sutvarkyti 7 km; Žukų – Vališkių kelio atkarpa ir Bardinų kelias. 2009 nebuvo asfaltuota |
| 1.1.3.5. Išasfaltuoti savivaldybės vietinės reikšmės kelius pagal žvyrkelių asfaltavimo programą | Išasfaltuota 12,25 km. Žvyrkelių | 2005-2010 | LAKD, Finansų, ekonomikos ir ūkio sk | 7350 | 1470 |  | 5880 | 2008 m. sutvarkyti 2 km; (Privažiavimai prie Plaškių ir Bardinų užkardų, Panemunės miesto Parko gatvė, privažiavimas prie UAB “Vilkė”) 2009 nebuvo asfaltuota |
| 1.1.3.6. Atnaujinti vietinės reikšmės kelius su žvyro danga | Atnaujinta 210 km kelių su žvyro danga | 2005-2010 | LAKD, Finansų, ekonomikos ir ūkio sk | 10500 | 2100 |  | 8400 | 2008Suremontuoti keliai: 15 km. Panemunės kelias 1pa2, Vidgirių kelias 1v60, 5v36 Stoniškių sen., 4v10 ir 4v36 Lumpėnų sen., kelio 2v4 remontas Natkiškių sen., pralaidos remontas Vilkyškių sen.; kitų kelių seniūnijose remontavimas. 2009 Suremontuota4231 raj kelio prie projektuojamų gyv. namų ir ž.ū. paskirties sklypų Šilgaliųkm., Nuo Aukštaičių iki pieno punkto , Rambyno g. 1P6 Pagėgiuose, Naujoji B, Naujoji A, Nemuno g. |
| 1.1.3.7. Įrengti automobilių stovėjimo aikšteles ir privažiavimus | Iš viso: |  |  | 4550 |  |  |  |  |
|  | 1) Įrengta 1 stovėjimo aikštelė prie Žemėtvarkos tarnybos Pagėgių mieste | 2005-2010 | Pagėgių SA Finansų, ekonomikos ir ūkio sk | 50 |  | 50 |  | Įrengta 2006 m. |
|  | 2) Įrengtos bei sutvarkytos 25 stovėjimo aikštelės ir privažiavimai prie kultūros ir kitų visuomeninių pastatų, daugiabučių namų Pagėgių mieste ir savivaldybės gyvenvietėse | 2005-2010 | Finansų, ekonomikos ir ūkio sk | 4500 | 450 |  | 4050 | 2006 m. 2 aikštelės projektuojamos. Įrengti ir sutemontuoti privažiavimai prie dalies prieplaukų; sutvarkyti pagal finansines galimybes privažiavimai prie kai kurių daugiabučių namų, privažiavimo bei aikštelės BPG kabineto Vilkyškiuose , privažiavimas prie tvenkinio Kentrių gyvenvietėje, kt 2009 privažiavimas ir aikštelė Natkiškiuose prie daugiabučio Vilties g. Nr.4, 5; Piktupėnuose – Mokyklos g. Nr.4,6,8; Žukuose Šilo g. Nr.2; |
| 1.1.3.8. Atstatyti lieptą per Jūros upę ties Kriokiškių kaimu | Atstatytas lieptas | 2005-2010 | Finansų, ekonomikos ir ūkio sk | 1000 | 100 |  | 900 | Įrengta 2006 m. |

Uždavinys 1.2.1. Sukurti atliekų tvarkymo sistemą

| Priemonė | Pasiekimo indikatorius | Pasiekimo laikas | Atsakinga institucija | Lėšų poreikis, tūkst. Litų | Finansavimo šaltiniai, tūkst. Litų |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Savivaldybės lėšos | Nacionalinio biudžeto lėšos | ES fondai, kita užsienio valstybių parama | Įvykdymas |
| 1.2.1.1. Įgyvendinti atliekų surinkimo ir tvarkymo sistemos sukūrimo bei išvystymo projektą | Įgyvendintas projektas | 2005-2007 (I etapas) 2007-2014 (II etapas) | Aplinkos m-ja, TRATC, Architektūros ir gamtosaugos sk. | 27 000 (visoms apskrities savivaldybėms) | 2700 (tame skaičiuje-243 Pagėgių sav.) | 5 400 | 18 900 | Įgyvendinta priemonė Pagėgiuose 2005 m. pastatyta did. Atliekų perkrovimo aikštelė. Iš viso investuota 450000 Lt į Pagėgių sav. Atliekų surinkimo ir tvarkymo sistemos įgyvendinimą. 2009 tęsiamas modernizavimas iš ES lėšų. |

Uždavinys 1.2.2. Pagerinti geriamojo vandens išteklių apsaugą bei kokybę ir aprūpinti gyventojus kokybišku geriamuoju vandeniu

| Priemonė | Pasiekimo indikatorius | Pasiekimo laikas | Atsakinga institucija | Lėšų poreikis, tūkst. Litų | Finansavimo šaltiniai, tūkst. Litų |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Savivaldybės lėšos | Nacionalinio biudžeto lėšos | ES fondai, kita užsienio valstybių parama | Įvykdymas |
| 1.2.2.1. Rekonstruoti vandenvietes | Rekonstruota 16 vandenviečių | 2005-2010 | LR Aplinkos m-ja, Architektūros ir gamtosaugos sk. | 950 (Privačios lėšos) |  |  |  | (3)Trijuose vandenvietėse įrengta vandens pakėlimo elektra pavara atsisakant vandens tiekimo bokštų. 2008 – 2009 m. priemonė vykdoma. |
| 1.2.2.2. Plėsti ir rekonstruoti vandens tiekimo tinklus | Rekonstruoti esami vandens tiekimo tinklai (≈ 80 km) Išplėsta ≈ 20 km naujų tinklų | 2005-2010 | LR Aplinkos m-ja. Architektūros ir gamtosaugos sk. | 20 000 | 200 |  | 18 000 | Nemuno žemupio baseino vandentvarkos ir vandenvalos projekto I-ojo etapo įgyvendinimo dalis. Vyksta projektavimo darbai, ES lėšos. 2008 - 2009 m. priemonė vykdoma. |

Uždavinys 1.2.3. Diegti aplinkosaugines priemones, užtikrinančias gyventojų, gamtos ir kultūros apsaugą

| Priemonė | Pasiekimo indikatorius | Pasiekimo laikas | Atsakinga institucija | Lėšų poreikis, tūkst. litų | Finansavimo šaltiniai, tūkst. litų |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Savivaldybės lėšos | Nacionalinio biudžeto lėšos | ES fondai, kita užsienio valstybių parama | Įgyvendinimas |
| 1.2.3.1. Tobulinti specialistų kvalifikaciją gamtosaugos ir gamtonaudos srityje, vykdyti vietos bendruomenės ekologinį švietimą | Kvalifikacijos tobulinimo renginių skaičius, informacinių, švietėjiškų renginių skaičius vietos bendruomenei | 2005-2010 | LR Švietimo m-ja, Architektūros ir gamtosaugos sk. | 900 |  | 225 | 675 | TRATC Pagėgių savivaldybės pagrindinėse mokyklose pravedė paskaitas tema „Atliekų surinkimas, rūšiavimas ir tvarkymas”. Iš gamtos apsaugos spec. programos lėšų Pagėgių savivaldybės mokykloms prenumeruojama „Žurnalas apie gamtą”, „Lututė” laikraštis „Žaliasis pasaulis”. Vykdoma kas metai |
| 1.2.3.2. Įrengti saugomos teritorijos Rambyno regioninio parko Lankytojų centrą | Įrengtas lankytojų centras | 2006-2009 | Rambyno RPD, Šilutės miškų urėdija, | 1000 |  | 50 | 950 | 2006 m. Parengta: Rambyno regioninio parko Lankytojų centro su ekspozicijos sale įrengimo techninis ir vidaus dizaino projektai. 2009 Parengtas projektas įrengimui |
| 1.2.3.3 Apsaugoti ir pritaikyti lankymui pagrindinius paveldo objektus saugomose teritorijose | Apsaugoti ir pritaikyti lankymui pagrindiniai paveldo objektai | 2006-2010 | Rambyno RPD, Šilutės miškų urėdija, | 500 | 50 | 50 | 400 | 2006 m. Parengti 4 svarbiausių paveldo objektų tvarkymo ir pritaikymo lankymui techniniai projektai, numatyti ir prie svarbiausių lankytinų objektų suprojektuoti priėjimai privažiavimai ir automobilių pastatymo ar apsisukimo aikštelės. |
| 1.2.3.4. Atlikti savivaldybės išgaunamų neatstatomų gamtinių išteklių auditą | Atliktas auditas | 2006-2010 | Rambyno RPD, Šilutės miško urėdija, Pagėgių savivaldybės architektūros sk. | 500 | 50 | 50 | 400 | Neatliktas. |
| 1.2.3.5. Parengti pažeistų gavybos vietų rekultivavimo ir renatūralizavimo programą | Paruošta programa | 2005-2007 | LR Aplinkos mi-ja; Architektūros ir gamtosaugos sk. | 25 |  |  |  | Sudarytas Pagėgių sav. seniūnijose buvusių smėlio-žvyro karjerų sąrašas. Programa numatoma rengti 2006-2007 m. 2008 – 2009 nevykdyta. |
| 1.2.3.6. Ekologiškai sutvarkyti Nemuno upės krantus | Sutvarkyta 42 km krantų | 2005-2010 | LR Aplinkos m-ja; Architektūros ir gamtosaugos sk. | 27 000 |  | 6 750 | 20 250 | 2005 metais nepradėta vykdyti 2007 metais numatoma parengti tvarkymo programą ir planus. Priemonės nepašalinti. Bus daroma pagal galimybes. |
| 1.2.3.7. Įgyvendinti Klaipėdos ir Tauragės apskričių pasirengimo potvyniams ir potvynio padariniams šalinti programos priemones | Iš viso: |  |  | 16787,6 |  |  |  | Gauta ir panaudota iki 2006 m. 650.000 Lt. Programa užsibaigė 2005m. jos tęstinumas inicijuotas ir turėtų būti patvirtintas 2006m. 2006 m. 672.000 Lt, 2007 m. 0,00 Lt, 2008 m. 100.000 Lt. 2009 m- n.d. |
|  | Kasmet atstatoma pažeista infrastruktūra ir teritorija | 2005-2010 | Valstybinės institucijos, Tauragės AVA, Pagėgių CPST vedėjas | 8400 |  | 8400 |  | 2006 m. atstatyta potvynių išgadintų kelių už gautus 200.000 Lt. 2008 m. gauta ir panaudota 100.000 Lt. |
|  | Kelio Rukai-Žaliapievis 3-iajame kilometre įrengta didesnio skersmens pralaida ir sutvirtinta kelio sankasa | 2005-2006 | Lietuvos automobilių kelių direkcija, Pagėgių CPST vedėjas | 300 |  | 300 |  | 2003m. atlikta darbų už numatytus 140.00Lt. Paruoštas kelio rekonstrukcijos projektas, siekiame gauti finansavimą. |
|  | Parengta ir įgyvendinta polderių pertvarkymo programa, atsižvelgiant į ūkinę svarbą ir gamtosaugos interesus | 2005-2010 | Žemės ūkio ministerija Pagėgių CPST vedėjas | 1500 |  | 1500 |  | Programos tęstinume numatyta polderių rekonstrukcijos darbai 2009-2015 m. Orientaciniai numatoma 3.500.000,00 Lt |
|  | Atliktas Panemunės miestelio, Vilkyškių, Lumpėnų ir Stoniškių seniūnijų apsauginių pylimų atstatymas bei statyba pagal paruoštus techninius projektus | 2005-2010 | Vidaus reikalų ministerija, Pagėgių CPST vedėjas | 3500 |  | 3500 |  | Programos tęstinume numatoma pylimų studijos ir rekonstrukcijos darbai 2010-2015 m. Orientaciniai numatoma 3.300.000,00 Lt. |
|  | Sukurta ir aprūpinta gelbėjimo priemonėmis priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba | 2005-2007 | Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie VRM, Pagėgių CPST vedėjas | 1500 |  | 1500 |  | Programos tęstinume atstatytas Pagėgių PGT įsteigimas 2008-2009 m. Numatoma 800.000,00 Lt. Neįgyvendinta |
|  | Pagerinta gyventojams tiekiamo geriamo vandens kokybė, įrengus naujus gręžinius potvynio zonos kaimams | 2005-2010 | Pagėgių CPST vedėjas | 500 |  | 500 |  | Neįgyvendinta |
|  | Įgyvendintas projektas „Panemunės miestelio apsaugos nuo Nemuno upės potvynių žalos mažinimas“ | 2005-2006 | Vidaus reikalų ministerija, Pagėgių CPST vedėjas | 87, 6 |  | 87,6 |  | 2006 m. užbaigta pylimo statyba. Vertė: 922.000,00 Lt. (skyrė iš valstybės biudžeto) |
|  | Pašalintos seklumos Nemuno vagoje ir jo atšakose, išvengta ledų sangrūdų | 2005-2010 | Susisiekimo ministerija, Pagėgių CPST vedėjas | 1000 |  | 1000 |  | Priemonė vykdoma kasmet |

Prioritetas 2. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ UGDYMAS BEI TOBULINIMAS, GYVENIMO KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS

Tikslas 2.1. Sukurti optimalią, šiuolaikišką švietimo sistemą

Uždavinys 2.1.1. Pertvarkyti  švietimo įstaigų tinklą kokybės ir prieinamumo požiūriu

| Priemonė | Pasiekimo indikatorius | Pasiekimo laikas | Atsakinga institucija | Lėšų poreikis, tūkst. litų | Finansavimo šaltiniai, tūkst. litų |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Savivaldybės lėšos | Nacionalinio biudžeto lėšos | ES fondai, kita užsienio valstybių parama | Įvykdymas |
| 2.1.1.1. Parengti savivaldybės bendrojo lavinimo įstaigų tinklo pertvarkos programą | Parengta programa iki 2010 m | 2005 | Pagėgių SA, Švietimo sk. | 15 |  |  |  | Įgyvendinta. 2006 Patvirtintas „Pagėgių savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos iki 2012 m. bendrasis planas“. Mokyklų tinklo bendrajam planui parengti buvo sudaryta darbo grupė, Papildomų lėšų rengėjams nereikėjo, nes planas buvo rengiamas įprastinio darbo laiku. |
| 2.1.1.2. Pertvarkyti švietimo įstaigų tinklą | Užtikrintas priešmokyklinio ir bendrojo lavinimo prieinamumas vaikams bei suaugusiems. Įsteigtas daugiafunkcinis centras Vilkyškiuose. | 2010-2013 | Švietimo sk.. Ūkio sk. | 171 950 |  | 43 025 | 128 925 | 2008 m. daugiafunkcinis centras Vilkyškiuose bus pradedamas rengti 2010-2011 m.pagal regiono finansuojamą priemonę. 2009 Septyniose bendrojo lavinimo mokyklose veikia priešmokyklinio ugdymo grupės. Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijoje yra trys suaugusiųjų mokymo klasės. Visose mokyklose įvairi papildomojo ugdymo programų pasiūla. |
| 2.1.1.3. Sudaryti sąlygas visiems vaikams įsigyti bendrąjį išsilavinimą Šilgalių pagrindinei mokyklai paskyrus 8 vietų mikroautobusą, mokykla iš Kucų kaimo pavėžėja 12 mokinių. Pavežama 26 mokiniai iš Anužių kaimo. | Papildomai organizuotas 50-60 vaikų pavežėjimas, padidintas mokymo paslaugų prieinamumas. Iš viso pavežama apie 1000 vaikų | 2005-2010 | Pagėgių SA, Švietimo sk. | 2 100 | 2 100 |  |  | Išleista 6400 Lt. Iš viso pavežamų mokinių skaičius – 816. 2008 m. Sudaryta pagal galimybes. 2009 pavežami 669 mokiniai. |
| 2.1.1.4. Užtikrinti švietimo ir mokymo paslaugų kokybę | Atliktas vidinis ir išorinis švietimo ir mokymo paslaugų auditas | 2007-2010 | Pagėgių SA | 15 | 15 |  |  | 2006-2008 Atliktas. 2009 Šilgalių pagrindinėje mokykloje ir Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijoje. |
| 2.1.1.5. Skatinti mokyklų konkurencingumą ir savarankiškumą Įvykdymas: Savivaldybė remia savivaldybės organizuojamus konkursus, dalykines olimpiadas, varžybas, zoninius, respublikinius konkursus. Dalyvaujantiems: 2005 m. Respublikinės moksleivių dainų šventės dalyvių maitinimui, transporto išlaidoms padengti - 2400 Lt., sportiškiausioms savivaldybės mokykloms apdovanoti - 1000 Lt., savivaldybės vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos programoms finansuoti - 4000 Lt.. | Kasmet savivaldybė organizuoja 12 dalykinių olimpiadų, 6 konkursus, 3 varžybas; remiamas dalyvavimas zoniniuose ir respublikiniuose olimpiadų, konkursų turuose | 2005-2010 | Pagėgių SA, Švietimo sk. | 20 | 20 |  |  | 2006 m. Viso panaudota 7400 Lt. 2008 m.Programa vykdoma kas metai. 2009 SA finansavo vykstančių į zonines, respublikines varžybas, konkursus kelionės išlaidas |
| 2.1.1.6. Parengti ir įgyvendinti švietimo įstaigų kompiuterizavimo programą 2004 m. patvirtinta „Informacinės ir komunikacinės technologijos diegimo Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigose programa“, o 2005 m. gauti: kompiuterių klasei – 10 kompiuterių su monitoriais, mokytojo kompiuteris, spausdintuvas, tinklo įranga, skeneris, - 4 kompiuteriai su monitoriais, tinklo įranga, brūkšninio kodo skaitytuvas (MOBIS), - 4 asmeniniai kompiuteriai su monitoriumi, -1 multimedia projektorius | Kompiuterizuotos savivaldybės mokyklos. 100 –ui savivaldybės moksleivių tenka 7 kompiuteriai | 2005-2010 | Pagėgių SA, Švietimo sk. | 100 | 50 | 25 | 25 | Panaudota 39070 Lt. 100-ui savivaldybės moksleivių tenka 5 kompiuteriai. 2008 m. 2008 m. Programa vykdoma kas metai. 2009 gauta įrangos iš programos MTP+ už 27 067 Lt. |
| 2.1.1.7. Skatinti mokyklas įsigyti naujausias kompiuterines programas | Įsigyta 80 programų | 2005-2010 | Pagėgių SA, Švietimo sk. | 45 | 15 | 20 | 10 | 2005 m. Informacinių technologijų centras Pagėgių savivaldybės mokykloms perdavė 196 vnt. kompiuterinių mokomųjų programų už 6502 Lt. 2008 m. priemonė vykdoma kas metai. ŠMM perdavė programų už 1 271 Lt. |
| 2.1.1.8. Inicijuoti menų skyriaus atsiradimą Pagėgių Papildomojo ugdymo mokykloje | Įsteigtas menų skyrius | 2005-2010 | Pagėgių SA, Švietimo sk. | 120 | 120 |  |  | 2008 m. įsteigtas. 2009 veikia 3 dailės klasės |

Uždavinys 2.1.2. Rekonstruoti švietimo įstaigas, gerinti jų materialinę bazę bei ugdymo sąlygas

| Priemonė | Pasiekimo indikatorius | Pasiekimo laikas | Atsakinga institucija | Lėšų poreikis, tūkst. litų | Finansavimo šaltiniai, tūkst. litų |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Savivaldybės lėšos | Nacionalinio biudžeto lėšos | ES fondai, kita užsienio valstybių parama | Įvykdymas |
| 2.1.2.1. Rekonstruoti papildomo ugdymo mokyklą | Rekonstruota meno mokykla | 2007-2008 | Pagėgių SA | 400 |  | - |  | Neįgyvendinta. Planuojama 2010 m. |
| 2.1.2.2. Rekonstruoti vaikų darželį | Rekonstruotas vaikų darželis | 2007-2008 | Pagėgių SA | 1200 |  | 1.200 |  | 2007m.buvo vykdomi projektavimo darbai. 2008 m. pradėti statybos darbai. Dėl lėšų trūkumo darbai stovi. |
| 2.1.2.3. Rekonstruoti bendrojo lavinimo mokyklas Įvykdymas: 2005 m. rekonstruota Stoniškių, Lumpėnų pagr. -los Pradėta Pagėgių vidurinės mokyklos rekonstrukcija. Tęsiami Vilkyškių vidurinės mokyklos naujojo priestato statybos darbai. Apšiltintos Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės mokyklos sienos bei pakeisti langai | Rekonstruotos 4 mokyklos | 2005-2010 | ŠVM, Fin.min, Pagėgių SA, Švietimo sk., Finansų ekonomikos ir ūkio sk. | 15000 | 1500 | 6 000 | 7 500 | Rekonstruotos 2006 m.3 m-los. 2007-2008 m.Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija, įrengta sporto salė aikštynas; rekonstruotos Žukų ir Panemunės mokyklos. Viso rekonstruota 5 mokyklos. 2009 m nerekonsruota, rengta paraiška Pagėgių pradinei m-lai. |
| 2.1.2.4. Atnaujinti mokyklų mokymo įrangą ir priemones Įvykdymas: 5 pagrind.m-los dalyvauja Pagrindinių Mokyklų tobulinimosi programoje. Jos įsigijo šiuolaikiškų mokymo priemonių (vidutiniškai kiekviena mokykla už 30 tūkst litų). Pagėgių ir Vilkyškių vidurinėms mokykloms paskirta: grafoprojektorius, nešiojamas kompiuteris, skaitmeninis fotoaparatas, gimnastikos čiužiniai, magnetinės mokyklinės lentos. Šios priemonės taip pat gautos iš Mokyklų tobulinimosi programos | Šiuolaikiškomis mokymo priemonėmis ir mokymo įranga aprūpintos 8 švietimo ir mokymo įstaigos | 2005 -2010 | Švietimo ir mokslo, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Pagėgių SA, Švietimo sk | 600 | 300 | 300 |  | 2006 m. 7 įstaigos aprūpintos. 2008 m. Priemonė vykdoma per švietimo ir mokslo ministeriją. 2009 m. 4 mokyklos dalyvauja MTP+ programoje. Gauta mokymo priemonių už 116 451,5 Lt. |

Uždavinys 2.1.3. Didinti pedagogų profesinę kompetenciją, tobulinti jų veiklas ir gebėjimus

| Priemonė | Pasiekimo indikatorius | Pasiekimo laikas | Atsakinga institucija | Lėšų poreikis, tūkst. litų | Finansavimo šaltiniai, tūkst. litų |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Savivaldybės lėšos | Nacionalinio biudžeto lėšos | ES fondai, kita užsienio valstybių parama | Įvykdymas |
| 2.1.3.1. Tobulinti mokytojų kvalifikaciją, skatinti mokytojus įsigyti gretutinę specialybę, remti savivaldybei trūkstamų specialybių mokytojų persikvalifikavimą Įvykdyta: 2005-10-25 duomenimis savivaldybėje studijuojančių mokytojų – 22, iš jų 16 persikvalifikuoja t.y. įgis antrąją gretutinę specialybę. Kiekvienam studijuojančiam mokytojui, vykstančiam į sesiją, suteikiamos 10 dienų mokamos mokymosi atostogos ir tai susidaro 16100 Lt | Kasmet organizuojami seminarai, konferencijos, dalinai finansuojamas kvalifikacijos kėlimas bei persikvalifikavimas Persikvalifikuojančių mokytojų skaičius - 20 | 2005-2010 | Pagėgių SA, Švietimo sk | 100 |  | 20 | 80 | Mokytojų sk. 22 Lėšų sunaudota 16.100 Lt. Kas metai tobulinasi ir kelia kvalifikaciją. 2009 Studijuojančių mokytojų skaičius – 13. Persikvalifikuo- jančių nebuvo. Du mokytojai studijavo išlyginamosiose studijose– pedagogo kvalifikacijai įgyti. |
| 2.1.3.2. Remti paklausių aukštos kokybės naujų mokymo programų kūrimą ir senų programų atnaujinimą Įvykdyta: Trūksta mokytojų iniciatyvos. Kad parengti aukštos kokybės naują mokymo programą reikalingi dideli laiko resursai, o mokytojų darbo krūvis labai didelis | Sukurta naujų programų, iš esmės atnaujintos 3 senos | 2005-2008 | Pagėgių SA, Švietimo sk | 30 |  |  |  | Priemonė vykdoma per švietimo ir mokslo ministeriją. |

Uždavinys 2.1.4. Įdiegti suaugusiųjų mokymo ir neformalaus švietimo sistemą

| Priemonė | Pasiekimo indikatorius | Pasiekimo laikas | Atsakinga institucija | Lėšų poreikis, tūkst. litų | Finansavimo šaltiniai, tūkst. litų |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Savivaldybės lėšos | Nacionalinio biudžeto lėšos | ES fondai, kita užsienio valstybių parama | Įvykdymas |
| 2.1.4.1. Steigti suaugusiųjų mokymo klases | Įsteigtos 3 klasės | 2006-2010 | Pagėgių SA, Švietimo skyrius | 40 |  | 40 |  | Įsteigtos. Priemonė įvykdyta |
| 2.1.4.2. Plėtoti suaugusiųjų mokymo prieinamumą viesiems savivaldybės gyventojams | Besimokančių skaičius (ypač iš kaimo) - 50 | 2006-2008 | Pagėgių SA, Švietimo skyrius |  |  |  |  | Priemonė vykdoma kas metai. |
| 2.1.4.3. Remti modernų nuotolinį mokymąsi Vykdymas: Dėl lėšų stygiaus savivaldybės lėšomis nuotolinis mokymas nebuvo remiamas | 10 programų, perkeltų į modernaus nuotolinio mokymosi formą | 2005 -2008 | Pagėgių SA, Švietimo sk | 40 | 8 | 32 |  | Neremtas |
| 2.1.4.4. Parengti ir įgyvendinti vaikų ir jaunimo sportinio ugdymo, užimtumo ir rėmimo programą | Parengta programa | 2006-2010 | Pagėgių SA, Švietimo sk | 5 |  |  |  | Parengta 2008 m. |
| 2.1.4.5. Užtikrinti vaikų ir jaunimo užimtumą Vykdymas: Seniūnijose vyko šie bendri renginiai: vasaros šventės Vilkyškiuose, Naikiškiuose, Kentriuose, Stoniškiuose, Žukuose, Piktupėnuose, Gandro šventė Šilgaliuose, umpėnuose, Stoniškių mokyklos naujos sporto salės atidarymas, „Poezijos pilnatis 2005“ Pagėgių viešojoje bibliotekoje. Savivaldybės renginiai: Lietuvos valstybės atkūrimo diena, Miesto šventė (Mindaugo karūnavimo diena), Vaikų gynimo diena, Eglutės įžiebimas ir kt. | Bendri švietimo, kultūros ir sporto renginiai seniūnijose ir savivaldybėje | 2005-2010 | 1.Pagėgių SA, Švietimo sk . 2.Sporto ir turizmo c. | 600 | 300 | 300 |  | Vyko bendri renginiai su seniūnijomis, biblioteka, Kultūros ir sporto centru. 2. centras organizavo 11 reng. Dayvavo 170 įvairaus amžiaus jaunimo. Išleista 3 600 Lt 2008 - 2009m. Kas metai vykdomi renginiai kartu ir bendruomenės dalyvauja, pagal gaunamą finansavimą. |
| 2.1.4.6. Dalyvauti vaikų vasaros užimtumo programose Vykdymas: 2005 m. savivaldybės skyrė 4000 Lt. Vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos programoms remti. Buvo užimta apie 120 mokinių | 5 Savivaldybės lėšomis remiamos programos, dalyvauja 150 moksleivių | 2005- 2010 | Pagėgių SA, Švietimo sk | 120 | 60 | 60 |  | Kas metai vykdomos 3 programos. Užimta 120 mokinių. 2009 m. 5 programoms savivaldybė skyrė 9 000 Lt., ŠMM – 18 000 Lt; labdara 8 700 Lt. |

Tikslas 2.2. Didinti užimtumo ir darbo rinkos priemonių arsenalą

Uždavinys 2.2.1. Taikyti aktyvias užimtumo didinimo priemones

| Priemonė | Pasiekimo indikatorius | Pasiekimo laikas | Atsakinga institucija | Lėšų poreikis, tūkst. litų | Finansavimo šaltiniai, tūkst. litų |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Savivaldybės lėšos | Nacionalinio biudžeto lėšos | ES fondai, kita užsienio valstybių parama | Įvykdymas |
| 2.2.1.1. Aktyviai dalyvauti trišalės tarybos, prie Tauragės darbo biržos, veikloje pastaba; tokia komisija jau yra – trišalė taryba-kitos nebus | Posėdžiai 1 k per ketvirtį. Pagerėjusi darbo rinkos poreikių stebėsena, koordinuojama veikla | 2005-2010 | Tauragės Darbo birža, Pagėgių SA, Ekonominės plėtros sk. |  |  |  |  | 2006 m. Trišalėje taryboje atstovavo mero pavaduotojas Organizuoti keturi posėdžiai. 2008 – 2009 m. Dalyvauja Ekonominės plėtros skyriaus vedėja kartą per ketviortį. |
| 2.2.1.2. Atlikti savivaldybės paklausių darbo vietų ir perspektyvių specialybių analizę Įvykdymas: 69 proc. laisvų darbo vietų užregistruota kvalifikuotiems darbininkams ir aptarnavimo profesijų darbuotojams, 22 proc. sudaro nekvalifikuotos darbo vietos. Daugiausiai darbo vietų užregistruota žemės ūkio bei vadybos, verslo administravimo specialistams bei kvalifikuotiems darbininkams: pardavėjams, traktorininkams, kūrikams, virėjams. | Rengiama kasmetinė darbdavių apklausa ir analizė | 2005-2010 | Tauragės Darbo birža | 5 |  | 5 |  | Atlikta apklausa ir analizė. Per 2005 metus teritorijoje užregistruotos 309 laisvos darbo vietos. Pasiūlymų darbui skaičius sumažėjo net 23,9 proc. punktais. Priemonę vykdo kas metai Tauragės darbo birža |
| 2.2.1.3. Tauragės darbo biržos, darbo rinkos informacijos centro , Pagėgiuose veiklos plėtra Įvykdymas: Savarankiškos darbo paieškos sistemos SIP + PIC ( „Susirask informacija pats“ plius „Profesinio informavimo centras“) kompiuterizuota darbo vieta. Tai leido klientams stebėti filmus apie pageidaujamas įgyti profesijas. 2009 m. Registruotas nedarbas išaugo nuo 4,8 proc. 2009-01-01 iki 11,5 proc. 2010-01-01. Laisvų darbo vietų užregistruota per metus 283 neterminuotam darbui ir 105 terminuotam. Bendradarbiauta su 111 darbdavių. Įdarbinta neterminuotai 405, terminuotai-105, lengvatinius verslo liudijimus įsigijo 16 asmenų. Dėl ekonominės krizės atidėta naujo darbo biržos poskyrio pastato statyba. | Suaktyvėjęs SIP ir PICprogramų panaudojimas | 2005-2010 | Tauragės Darbo birža Pagėgių SA | 60 |  | 60 |  | Tauragės DB negali inicijuoti informacijos c. Steigimo, o Pagėgių sav. Neinicijavo. Tauragės darbo biržos Pagėgių poskyryje atnaujinta savarankiškos darbo paieškos sistemos SIP + PIC Priemonę vykdo kas metai Tauragės darbo birža |
| 2.2.1.4. Įgyvendinti aktyvias darbo rinkos politikos priemones Įvykdymas: Per 2005 metus: 1.nukreipta į aktyvias darbo rinkos politikos priemones – 1261 (-30lyginant su 2004 m); 2. Įdarbinta – 536 (-33 su 2004 m. ); 3. Įtraukta į programas – 677 (-16 su 2004 m.); 3. Naujai įsteigtos d. vietos – 6 (-1 su 2004 m. ); 4.Nukreipta į verslo pagrindų mokymą – 15 (15 -2004 m. ). Per 20009m. nukreipta per 2009 metus 199 asmenys, į profesinį mokymą 40, į remiamąjį įdarbinimą 147( įdarbinimas subsidijuojant -30, darbo įgūdžių rėmimas -17, viešieji darbai-97, darbo rotacija -3), darbo vietų steigimo subsidijavimas -1, 3 darbo vietos sukurtos įgyvendinus vietinių užimtumo iniciatyvų projektą, 8 asmenys įdarbinti į atsilaisvinusias darbo vietas, sukurtas VUI projektuose iki 2009 metų. Įdarbinta 323 asmenys, iš jų: pagal neterminuotas darbo sutartis 218, pagal terminuotas-105 asmenys. Per 2009 metus buvo įgyvendinami 6 ESF projektai. | Bedarbių asmenų, nukreiptų į įvairias aktyvias darbo rinkos politikos priemones, įsidarbinusių asmenų per metus vid. Sk.- 690; Kas metai skierta lėšų: savivaldybės 52 000 Lt, valstybės per darbo biržos programas 400 000 Lt. | 2005 -2010 | Tauragės Darbo birža | 2 712 | 312 | 2 400 |  | Įgyvendinta bedarbių nukreipimo į aktyvias darbo rinkos politikos priemones programa. Priemonę vykdo kas metai Tauragės darbo birža. Panaudota 778,74 tūkst Lt. Nedarbo socialinio draudimo išmokų išmokėta 874 tūkst. Lt |
| 2.2.1.5. Inicijuoti profesinio informavimo centro steigimą Teikiamos profesinio informavimo paslaugos, kasmet parengiami paklausiausių profesijų barometrai, kurie išdalinami mokykloms | Įsteigtas profesinio informavimo centras | 2008-2010 | Tauragės Darbo birža Pagėgių SA | 60 | 30 | 30 |  | Priemonė įgyvendinta, Centras – Tauragės darbo biržoje. |

Uždavinys 2.2.2. Skatinti atskirų socialinių grupių integraciją į darbo rinką

| Priemonė | Pasiekimo indikatorius | Pasiekimo laikas | Atsakinga institucija | Lėšų poreikis, tūkst. litų | Finansavimo šaltiniai, tūkst. litų |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Savivaldybės lėšos | Nacionalinio biudžeto lėšos | ES fondai, kita užsienio valstybių parama | Įvykdymas |
| 2.2.2.1. Vykdyti profesinio mokymo ir įgūdžių atnaujinimo programą | Įtraukta / įdarbinta 155 asmenų | 2005-2010 | Tauragės Darbo birža |  |  |  | 2005 m. nukreipta į programas - 474 , (2004 m. 526 ) Įvykdymas: 2005 m. nukreipta į nedarbo prevencijos -10 ( 2004m. 8); profesinio mokymo programas – kursus 55 ( 2004 m. 89 ); darbo klubus – 337 ( 2004 m. 363); profesinį mokymą – 72 ( 2004 m. 66). 2009 m. Į profesinį mokymą nukreipta 40 asmenų. Darbo įgūdžių atnaujinimo programa 2009 metais panaikinta. |
| 2.2.2.2. Vykdyti užimtumo rėmimo programą Įvykdymas: Pagal programas: - į subsidijuojamas naujas darbo vietas įdarbinta 12 bedarbių, iš jų į įsteigtas 2005 metais - 6. - viešųjų darbų programoje dalyvavo 156 asmenys, - Užimtumo fondo remiamų darbų programoje - 20 bedarbių. | Įtraukti / įdarbinti 175 asmenys | 2005-2010 | Tauragės Darbo birža |  |  |  | 2005 m. nukreipta į Užimtumo rėmimo programas 188 ( 2004 m. 152 ). Priemonę vykdo kas metai Tauragės darbo birža . 2009 m. Aktyviose darbo rinkos priemonėse dalyvavo 199 asmenys, įdarbinta iš viso 323 asmenys |
| 2.2.2.3. Skatinti integruotis neįgaliuosius į darbo rinką | Parengta mokymo programa neįgaliųjų mokymui, apmokyti 5 neįgalieji | 2005-2006 | Tauragės darbo birža, NVO Pagėgių SA, 1.Socialinės paramos sk. | 30 |  | 30 | 2006 m. Pagėgių savivaldybės Neįgaliųjų organizacijoje įdarbinti 6 asmenys turintys neįgalumą. 2007-2008 m. įtraukė į darbo rinką 46 neįgaliuosius. 2009 m. Aktyviose darbo rinkos politikos bei įdarbinimo priemonėse dalyvavo12 neįgaliųjų - su verslo leidimais 1; pastoviam darbui įdarbinti –3; terminuotai –8. |
| 2.2.2.4. Skleisti informaciją apie lanksčias užimtumo formas ir individualios veiklos galimybes Įvykdymas: 2009 m. Informacija talpinama darbo biržos internetinėje svetainėje, kiekvieną mėnesį pateikiama savivaldybei, informacija pateikiama seniūnijose, bibliotekose. „Tauragės kurjeryje“ 23 straipsniai. Pravesta 11 darbo rinkos dienų, 2 konferencijos, 2 apvalaus stalo diskusijos | Pravestų darbo rinkos dienų –4; išleisti straipsniai – 4; informacija pastoviai talpinama savivaldybės tinklapyje | 2005- 2006 | Tauragės darbo birža | 20 |  | 20 | Individualią veiklą, įsigyjant verslo liudijimus, pradėjo 48 bedarbiai. Daugiausiai verslas organizuotas statybos darbams bei prekybai. Analizuojamais metais organizuoti verslo pagrindų mokymo kursai. Juose dalyvavo 15 asmenų |
| 2.2.2.5. Remti socialiai pažeidžiamų grupių integracijos į darbo rinką projektus | Įsidarbinusių socialiai pažeidžiamų grupių atstovų skaičius - 6, mokymo, konsultavimo ir informavimo priemonių šių grupių atstovams skaičius - 90 | 2005–2006 | Pagėgių SA, NVO | 30 |  | 30 |  | 2008 - 2009 m. neįgyvendinta. |
| 2.2.2.6. Remti moterų reintegracijos į darbo rinką projektus | Mokymo projektų skirtų moterims, mokymo, konsultavimo ir informavimo priemonių moterims skaičius | 2005–2006 | Pagėgių SA, NVO | 15 |  | 15 |  | Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centras įgyvendino projektus susijusius su krizių namų gyventojais. . |

Uždavinys 2.2.3. Formuoti kvalifikacijos kėlimo bei perkvalifikavimo sistemą

| Priemonė | Pasiekimo indikatorius | Pasiekimo laikas | Atsakinga institucija | Lėšų poreikis, tūkst. litų | Finansavimo šaltiniai, tūkst. litų |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Savivaldybės lėšos | Nacionalinio biudžeto lėšos | ES fondai, kita užsienio valstybių parama | Įvykdymas |
| 2.2.3.1. Kelti savivaldybės administracijos tarnautojų kvalifikaciją, ugdyti administracinius gebėjimus. Mokyti tarnautojus | 54 tarnautojai , dalyvavę mokymo kursuose | 2005-2010 | Pagėgių SA Bendrasis sk. | 100 | 100 |  |  | 2006 m. dalyvavo 38 tarnautojai, Panaudota - 9000 Lt. Per 2007-2008 m. pakėlė kvalifikaciją 91 darbuotojas Tam panaudota 44775 Lt. lėšų. Per 2009 m 14 tarnautojų pakėlė kvalifik., panaudota 10 988 Lt. |
| 2.2.3.2. Pagerinti darbo jėgos profesines žinias ir įgūdžius | Kvalifikaciją patobulinusių, persikvalifikavusi darbuotojų skaičius - 9 | 2005-2006 | 1. Tauragės darbo birža 2.Pagėgių administracijos bendrasis sk., 3.verslo įmonės, 4. NVO | 60 t.t. priva- čios -30 |  | 30 |  | 2006 m..Į ilgalaikių bedarbių profesinių žinių ir praktinių įgūdžių programą įtraukti 55 asmenys. Ilgalaikiai bedarbiai supažindinti su statybininko, maisto gamintojo, pardavėjo bei automechaniko darbo funkcijomis, profesijos įsigijimo galimybėmis. 2008 m.Priemonė įgyvendinta. |
| 2.2.3.3. Organizuoti nepaklausių specialybių darbuotojų perkvalifikavimą 2009 m. darbo birža:Į profesinį mokymą nukreipta 40 asmenų, 17 iš jų dalyvavo perkvalifikavimo programose, 23 įgijo profesiją pirmą kartą. | Persikvalifikavusių darbuotojų, specialistų skaičius – 20 | 2005-2010 | 1.Tauragės Darbo birža 2.Pagėgių SA Bendrasis sk. | 30 |  | 30 |  | 1.Perkvalifikavimas organizuotas 34 bedarbiams, turintiems nepaklausias darbo rinkoje profesijas. 2. Administracija nepasiuntė, nes nebuvo pareikalavimo. 2009 m. Sav. Admin. pagal naujas buhalterinės apskaitos programas apmokyti visi buhalterijos darbuotojai. |
| 2.2.3.4. Parengti viešųjų darbų programas kiekvienoje seniūnijoje | Parengtos 5 kasmetinių viešų darbų programos | 2005-2010 | Pagėgių SA |  |  |  |  | Priemonė pašalinta |

Tikslas 2.3.  Skatinti žinių visuomenės kūrimąsi

Uždavinys 2.3.1. Diegti ir plėtoti informacines technologijas

| Priemonė | Pasiekimo indikatorius | Pasiekimo laikas | Atsakinga institucija | Lėšų poreikis, tūkst. litų | Finansavimo šaltiniai, tūkst. litų |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Savivaldybės lėšos | Nacionalinio biudžeto lėšos | ES fondai, kita užsienio valstybių parama | Įgyvendinimas |
| 2.3.1.1. Sukurti ir įdiegti savivaldybėje tipinę dokumentų valdymo sistemą (su dokumento originalo saugojimo funkcija), leidžiančią pradėti „vieno langelio“ principu | Veikia suderinta dokumentų valdymo sistema | 2008-2010 | Pagėgių SA Bendrasis sk. | 50 | 50 |  | 40 | 2008 m. rengiamasi paraiškos teikimui 2009 m. pateikta paraiška vertinama. |
| 2.3.1.2. Sukurti ir įdiegti savivaldybės tarybos ir savivaldybės administracijos priimtų teisės aktų skelbimo internete posistemę | Sistema registruoja, saugo, teikia visuomenei svarstyti priimamus ir priimtus teisinius aktus | 2005 | Pagėgių SA Bendrasis sk. | 5 | 5 |  |  | Kuriama savivaldybės internetinė svetainė užbaigta bus 2006 m. 2008 m. rengiamasi paraiškos teikimui 2009 m. pateikta paraiška vertinama |
| 2.3.1.3. Kelti savivaldybės tarnautojų kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją | Įgauta reikiama kvalifikacija | 2005-2007 | Pagėgių SA Bendrasis sk. | 20 | 20 |  |  | Du darbuotojai įgijo reikiamą kvalifikacija keliama taip pat per Tauragės DB 2009 m. pateikta paraiška vertinama. |
| 2.3.1.4. Modernizuoti savivaldybės administracijos kompiuterinius tinklus | Modernizuotos darbo vietos | 2009-2011 | Pagėgių SA Bendrasis sk. | 26 800 | 8 000 | 4 700 | 14 100 | Atnaujinama kas metai. Didesnis atnaujinimas numatytas 2010 m. per programas.panaudota 14 100 Lt. |

Uždavinys 2.3.2. Diegti ir plėtoti informacines paslaugas, didinti prieigą prie viešųjų interneto taškų

| Priemonė | Pasiekimo indikatorius | Pasiekimo laikas | Atsakinga institucija | Lėšų poreikis, tūkst. litų | Finansavimo šaltiniai, tūkst. litų |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Savivaldybės lėšos | Nacionalinio biudžeto lėšos | ES fondai, kita užsienio valstybių parama | Įgyvendinimas |
| 2.3.2.1. Steigti viešuosius interneto prieigos taškus | 5 viešieji prieigos taškai bibliotekos kaimo filialuose | 2007-2008 | Pagėgių SA, Viešosios bibliotekos direktorė | 130 |  | 130 |  | 2008 m. įsteigti 7 viešieji prieigos taškai bibliotekos kaimo filialuose. Priemonė įvykdyta |
| 2.3.2.2. Kelti mokymo įstaigų kompiuterizavimo lygį, stiprinti jų informacinių technologijų bazę | Įrengta 10 kompiuterinių darbo vietų | 2006-2010 | Pagėgių SA, Švietimo sk. | 30 |  | 30 |  | 2007 m. įsteigta 18 kompiuterizuotos darbo vietų: viešojoje bibliotekoje 13, filialuose – 5. 2008 m. įsteigta 21 kompiuterizuota darbo vieta: viešojoje bibliotekoje 2, filialuose – 19. Priemonė vykdoma per švietimo ir mokslo ministeriją kas metai.. 2009 Kompiuterizuota Vilkyškių vid. M-loje 6 darbo vietos. |

Tikslas 2.4. Plėtoti kultūrinę ir sporto veiklą

Uždavinys 2.4.1. Sukurti šiuolaikišką kultūros  įstaigų tinklą, rekonstruoti ir pritaikyti pastatus kultūros bei sporto reikmėms

| Priemonė | Pasiekimo indikatorius | Pasiekimo laikas | Atsakinga institucija | Lėšų poreikis, tūkst. litų | Finansavimo šaltiniai, tūkst. litų |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Savivaldybės lėšos | Nacionalinio biudžeto lėšos | ES fondai, kita užsienio valstybių parama | Įvykdymas |
| 2.4.1.1. Atnaujinti Pagėgių savivaldybės Kultūros namų pastatą, laisvalaikio sales seniūnijose | Rekonstruoti kultūros namai ir laisvalaikio salės- 6 | 2006-2010 | Pagėgių SA, Ūkio sk. | 2000 | 6 500 |  |  | 2007-2008 m. rekonstruojamas Pagėgių miesto kultūros centras. 2009 m dėl lėšų stygiaus darbai nevyko. |
| 2.4.1.2. Rekonstruoti Pagėgių miesto stadioną | Rekonstruotas miesto stadionas | 2006-2010 | Pagėgių SA, Ūkio sk., Sporto centras, Architektūros sk. | 800 |  | 800 |  | Dėl lėšų trūkumo kol kas nerekonstruoja. 2009 tvarkomi žemės dokumentai |
| 2.4.1.3. Rekonstruoti Pagėgių pradinės mokyklos sporto aikštynus | Rekonstruotas sporto aikštynas | 2008 | Pagėgių SA, Architektūros sk. | 500 |  |  |  | Dalinai sutvarkytas. 2009 numatytos programos tolimesniam tvarkymui. |
| 2.4.1.4. Organizuoti įvairias sporto šventes, sąskrydžius ir stovyklas | Organizuojami sąskrydžiai, stovyklos, baidarių, kanojų, ir kitų laivų varžybos Jūros upėje | 2005-2010 | Pagėgių sav. Sporto ir turizmo c. | 10 | 10 |  |  | 8 šventiniai renginiai, dalyvavo 350 dalyvių. Išleista 2 400 Lt. Veikla vykdoma kas metai. |
| **2.4.1.5.Rekonstruoti Pagėgių savivaldybės kultūros namų pastatus seniūnijose | Natkiškių, Stoniškių, Šilgalių Vilkyškiai Žukai, Piktupėnai, Kentriai | 2010-2015 | Pagėgių SA | 11000 | 2000 | 1500 | 7500 | Ppriem. papildyta 2009m Parengta paraiška Natkiškių kult. namų rekonstrukcijai |

Uždavinys 2.4.2. Globoti  etninę kultūrą, remti mėgėjišką kūrybinę veiklą

| Priemonė | Pasiekimo indikatorius | Pasiekimo laikas | Atsakinga institucija | Lėšų poreikis, tūkst. litų | Finansavimo šaltiniai, tūkst. litų |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Savivaldybės lėšos | Nacionalinio biudžeto lėšos | ES fondai, kita užsienio valstybių parama | Įvykdymas |
| 2.4.2.1. Remti, plėtoti ir populiarinti mėgėjišką ir profesionalųjį meną, organizuoti renginius | Organizuojami vaikų ir jaunimo, mėgėjų ir profesionalų meno konkursai, parodos. Remiamas savivaldybės menininkų dalyvavimas respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose | 2005-2010 | 1.Pagėgių sav. biblioteka | 850 t.t. privačios lėšos 150 | 350 |  | 350 | 1.Literatūros žanro renginių – 3 Meno renginių – 3; Renginiai vaikams: piešinių konkursai, popietės ir kita. Visuose filialuose vyko ES informacinio centro finansuoti renginiai. Panaudota lėšų Literatūriniams renginiams - 1503,00 Lt. 2. Dailės renginiams - 2135,00Lt. 3. Renginiai vaikams - 622,00Lt. 4. ES Tauragės informacinio centro finansuoti renginiai - 500,00Lt. Viso 4760 Lt. Veikla vykdomas kas metai. Per 2009 m. kult. Centras organizavo 99 renginius. 115 biblioteka; |
| 2.4.2.2. Parengti informacijos apie savivaldybės kultūrą kaupimo ir sklaidos sistemą | Sukurtas kultūros puslapis savivaledybės internetinėje svetainėje, išleidžiami 1-2 leidiniai apie kultūrą | 2005 | Pagėgių SA Bendrasis sk. | 5 | 5 |  |  | 2005 m. pradėta kurti Pagėgių savivaldybės internetinė svetainė. Veikia savivaldybės svetainė. 2010 m. numatyta padaryti. |

Tikslas 2.5. Užtikrinti socialinių  bei viešųjų paslaugų įvairovę, gerinti  šių paslaugų kokybę

Uždavinys 2.5.1. Pertvarkyti socialinių paslaugų teikimo tinklą, gerinti sveikatos ir socialinės apsaugos įstaigų būklę

| Priemonė | Pasiekimo indikatorius | Pasiekimo laikas | Atsakinga institucija | Lėšų poreikis, tūkst. litų | Finansavimo šaltiniai, tūkst. litų |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Savivaldybės lėšos | Nacionalinio biudžeto lėšos | ES fondai, kita užsienio valstybių parama | Įvykdymas |
| 2.5.1.1. Rekonstruoti senelių globos įstaigą | 1. Pagerėjusios gyvenimo sąlygos: 50 vietų plotas-80 kvm. 2. Parengtas investicinis projektas; 3. Atlikta Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namų I korpuso pastato rekonstrukcija, įkuriant „dienos ir trumplaikės socialinės globos centrą“ | 2007-2011 | Pagėgių SA, Ūkio skyrius, Senelių globos namai, Socialinės paramos sk. | 1 287 968 | 300 000 | 246 992 | 740 976 | 2007 m. parengtas investicinis projektas. 2008 iš SADM gautas finansavimas ir syutvrakytas II korpusas, 2009 m parengta paraiška dėl I korpuso rekonstrukcijos, pasirašyta finansavimo sutartis. |
| 2.5.1.2. Atnaujinti Pagėgių PSPC kaimų medicinos punktus | Atnaujinti 4 punktai | 2006-200 | Pagėgių SA | 200 | 200 |  |  | Įgyvendinta |
| 2.5.1.3. Rekonstruoti, plėsti ir modernizuoti Pagėgių savivaldybės Pirminės sveikatos priežiūros centrą, pritaikant ligoninių ir BPG veiklai | Rekonstruoti 2 pastatai, Įrengti 2 BPG kabinetai, įsigyti 3 spec. automobiliai, medicininė- laboratorinė įranga ir baldai 3 kabinetams, kompiuterizuotos paslaugos | 2005-2006 | Pagėgių SA Ekon. Plėtros skyrius | 940 |  |  | 940 | Vykdomas projektas 2005- 2006 m. per 2005 m., įsigyti 2 automobiliai, rekonstruojami 2 punktai . Per 2006 m įsigyta medicininė ir laborotorinė įranga ir kompiuterizuotos paslaugos. 2007 m. pradėjo veikti Rukų ir natkiškių BPG kabinetai; 2008 m. modernizuoti vilkyškių ir Lumpėnų BPG.Įsigytas naujas GMP automobilis |
| 2.5.1.4. Perkėlti ligonių slaugos lovas į Pagėgių senelių globos namus | Įkeltos 15 lovų senelių globos namuose | 2005-2006 | Pagėgių SA Socialinės paramos sk. | 100 | 100 |  |  | . PSPC ligoninės padalinys į Pagėgių senelių globos namus perkeltas nuo 2006 01 01. Įgyvendinta 2006 m |

Uždavinys 2.5.2. Sukurti socialinių paslaugų teikėjų įvairovę

| Priemonė | Pasiekimo indikatorius | Pasiekimo laikas | Atsakinga institucija | Lėšų poreikis, tūkst. litų | Finansavimo šaltiniai, tūkst. litų |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Savivaldybės lėšos | Nacionalinio biudžeto lėšos | ES fondai, kita užsienio valstybių parama | Įvykdymas |
| 2.5.2.1. Parengti nestacionarių socialinių paslaugų plėtros programą Vykdymas: 2005 m. 08 mėn. teikta paraiška ERPF paramai gauti pagal Lietuvos 2004-2006 m. Bendrojo programavimo dokumento 1.5 priemonę. | Parengta programa | 2005 | Pagėgių SA Soc. Paslaugų sk. | 7 |  |  |  | Bus parengta 2006 m. Nuo 2006 07 01 įsigaliojus naujam Socialinių paslaugų įstatymui bus paruošta ir paslaugų plėtros programa. 2008 m. Neparengta. Valstybė skiria tikslinę dotaciją, skiriama pagal taybos patvirtintą tvarką (2006-12-14 Nr. T-902) |
| 2.5.2.2. Parengti ir įgyvendinti neįgaliųjų socialinės reabilitacijos programą 2005-2010 m |  | 2005-2010 | Pagėgių SA Socialinės paramos sk. | 50 |  |  |  | 2008 m. Neparengta. Valstybė skiria tikslinę dotaciją,(kompensacinė technika paskirta 58 neįgaliesiems, higienos paslaugos 500 asmenų, aprūpinta būtiniausiais daiktais 40 neįgaliųjų, 39 asmenys įtraukti dėl dantų protezavimo. Panaudota 49,800 Lt savivaldybės biudžeto. |
| 2.5.2.3. Plėtoti socialinių paslaugų veiklą. Vykdymas: 2005m. parengtos paraiškos: Paramos šeimai tarnybos įkūrimui, už 28500 Lt., Dienos ir trumalaikės socialinės globos paslaugos Senelių namuose už 33000 Lt. pastatų rekonstrukcijos techn. dokumentacijai. | Dienos paslaugos ir kt. | 2006-2010 | Pagėgių SA Ekonominės plėtros sk. | 500 | 100 | 100 | 300 | Numatyta paramos šeimai tarnybos įkūrimas pirties pastate bei dienos ir trumpalaikės socialinės globos paslauga – senelių namuose. Parengtos paraiškos 61 500 Lt techninei dokumentacijai. 2008 m tikslinės dotacijos panaudota 352,500 Lt. Vykdoma kas metai |
| 2.5.2.4. Rekonstruoti moterų Krizių namus Vidgirių kaime | Rekonstruoti ir modernizuoti namai | 2005-2010 | Pagėgių SA, Socialinių paslaugų c. | 300 |  | 300 |  | Gauta 97,3 tūkst. Lt iš valstybės, pastato rekonstrukcijai. Rekonstruota : pakeista ir apšiltinta stogo danga, įrengti stoglangiai, papildomai įrengtas 1 kambarys. 2008 m. rekonstruotas 2 a.įrengti 3 kambariai, 1 a. Atliktas remontas, įrengtas pandusas neįgaliesiems.Panaudota 180 000 Lt. Priemonė įvykdyta |
| 2.5.2.5. Sudaryti tinkamas sąlygas NVO veiklai | Remiamos NVO vykdomos programos, kuriami bendri projektai, skatinantys bendruomenę aktyviau įsijungti į NVO veiklą | 2005-2010 | Pagėgių SA | 120 | 60 |  | 60 | 2008 m.NVO koordinatorius padeda organizacijoms, veikia NVO paramos fondas. 2009 įkurta VVG padės pritraukti lėšas bendruomenių stiprinimui |

Uždavinys 2.5.3. Gerinti socialinės apsaugos įstaigų darbą, ugdyti socialinės sferos darbuotojų kompetenciją

| Priemonė | Pasiekimo indikatorius | Pasiekimo laikas | Atsakinga institucija | Lėšų poreikis, tūkst. Litų | Finansavimo šaltiniai, tūkst. Litų |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Savivaldybės lėšos | Nacionalinio biudžeto lėšos | ES fondai, kita užsienio valstybių parama | Įgyvendinimas |
| 2.5.3.1. Sukurti teikiamų socialinių paslaugų vertinimo ir kontrolės sistemą | Veikianti socialinių paslaugų kokybės vertinimo sistema | 2005 | Pagėgių SA | - |  |  |  | 2009 m priemonė pašalinta |
| 2.5.3.2. Kelti viešojo sektoriaus darbuotojų kvalifikaciją, ugdyti projektinius gebėjimus | Kvalifikaciją patobulinusių viešojo sektoriaus darbuotojų skaičius | 2005-2008 | Pagėgių SA Bendrasis sk. | 30 | 30 |  |  | 2006m. Pakėlė per įvairius seminarus ir kursus 5 darbuotojai. 2008 – 2009 m. darbuotojai pastoviai kelia kvalifikacija pagal savo darbo sritį. |
| 2.5.3.3. Įsteigti psichologinę tarnybą Vykdymas: Nėra aukštos kvalifikacijos specialistų. Reikia patalpų, įrangos, transporto ir kt. Paskaičiavus visas išlaidas reikalingas PPT , naudingiau šias paslaugas pirkti. Švietimo ir mokslo ministerija skiria tik 50% tarnybos darbuotojų atlyginimams. | Veikianti psichologinių paslaugų tarnyba | 2005 | Pagėgių SA Švietimo sk. | 60 | 60 |  |  | 2009 m.Pedagoginė psichologinė tarnyba savivaldybėje neveikia. Priemonė pašalinta |

Uždavinys 2.5.4. Tobulinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, pasiekiamumą

| Priemonė | Pasiekimo indikatorius | Pasiekimo laikas | Atsakinga institucija | Lėšų poreikis, tūkst. litų | Finansavimo šaltiniai, tūkst. litų |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Savivaldybės lėšos | Nacionalinio biudžeto lėšos | Įgyvendinimas |
| 2.5.4.1. Tobulinti gydytojų kvalifikaciją, remti savivaldybei trūkstamų specialybių gydytotojų persikvalifikavimą | Kasmet pakels kvalifikaciją –4 gydytojai ir 10 personalo darbuotojų | 2005-2010 | Pagėgių sav PSPC | 20 |  | 20 | Vidaus ligų gydytojai persikvalifikavo į BPG gydytojus. 2007 m. slaugytojos; 2008 m. 2 gydytojai, vienas užsienyje. 12 slaugytojų; Įgyvendinta |
| 2.5.4.2. Formuoti sveikos gyvensenos ir elgsenos nuostatas jaunimo tarpe. Vykdymas: Balandžio mėn. kartu su Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugijos Pagėgių skyriumi organizuojamos pirmosios pagalbos varžybos. Mokyklose vyksta renginiai skirti Pasaulinei AIDS dienai, Pagėgių savivaldybės Vilkyškių sporto klubas „Jūra“ vykdė Vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos programos konkurso projektą „Žalingų įpročių prevencijos skatinimas tarp paauglių“. Reikia daugiau lėšų mokinių vasaros poilsio stovykloms. | Surengti 3 renginiai | 2005 - 2007 | 1.Pagėgių SA Švietimo sk. 2.Pagėgių PSPC | 15 | 8 |  | 7 1. Surengti bendri 3 renginiai. Vykdomos vaikų vasaros poilsio ir užimtumo stovyklos. 2. 3 bendruomenės slaugytojos vykdė prevencinį sveikos gyvensenos, narkomanijos prevencijos, rūkymo žalos, ligų profilaktikos darbą. Skaitė paskaitas, leido stendus, organizavo viktorinas. 2008–2009m. vykdoma kas metai . Surengtas savivaldybės moksleivių Pirmosios medicininės pagalbos konkursas, savivaldybės bei zoninės „Šviesoforo“ varžybos. |

Tikslas 2.6. Užtikrinti gyvenamosios aplinkos kokybę, gerinti gyventojų aptarnavimą

Uždavinys 2.6.1. Modernizuoti paslaugas bendruomenei teikiančias įstaigas

| Priemonė | Pasiekimo indikatorius | Pasiekimo laikas | Atsakinga institucija | Lėšų poreikis, tūkst. litų | Finansavimo šaltiniai, tūkst. litų |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Savivaldybės lėšos | Nacionalinio biudžeto lėšos | Įgyvendinimas |
| 2.6.1.1. Pritaikyti visuomenines įstaigas bei jų aplinką neįgalesiems | Pagerintos sąlygos neįgaliesiems | 2005-2007 | Pagėgių SA Socialinės paramos c. | 400 | 400 |  | 2005 m. nepritaikyta. 2006 m. ruošiamas Pagėgių savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl būsto ir aplinkos pritaikymo neįgaliesiems“ Įgyvendinta. 2008 m. pagal galimybes minimaliai pritaikoma. |
| 2.6.1.2. Atnaujinti savivaldybei priklausančius pastatus | Atnaujinta po 5 namus kas metai | 2005-2010 | Pagėgių SA Finansų ekonomikos ir ūkio sk. | 2 000 | 2 000 |  | 2006 m.Atnaujinti 3 pastatai. Pakeistos Pagėgių, Vilkyškių kultūros namų, Pagėgių vaikų darželio stogų dangos; 2008 m.Atnaujintas Pagėgių savivaldybės administracijos pastatas, esantis Vilniaus g. 9, bei Pagėgių seniūnijos stogas, Kabinetų įrengimas Vilniaus g. 9; Stoniškių seniūnijos administracinio pastato šildymo sistemos remontas; Vilkyškių seniūnijos administracinio pastatto remontas; administracinio pastato Vilniaus g.7 Pagėgiuose grindų apšiltinimas ir dangos keitimas; švietimo ir savivaldybių įstaigų remontas. Atnaujinti 8 pastatai. 2009 pradėti rekonstruoti administracijos 2 pastatai dėl energetinių sistemų . Parengta paraiška pradinės m-los rekonstrukcijai |

Uždavinys 2.6.2. Pagerinti gyvenamąjį fondą, užtikrinti būsto plėtrą

| Priemonė | Pasiekimo indikatorius | Pasiekimo laikas | Atsakinga institucija | Lėšų poreikis, tūkst. litų | Finansavimo šaltiniai, tūkst. litų |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Savivaldybės lėšos | Nacionalinio biudžeto lėšos | ES fondai, kita užsienio valstybių parama | Įvykdymas |
| 2.6.2.1. Pritaikyti būstą specifiniams neįgaliųjų poreikiams | Pritaikyta butų aplinka | 2006-2010 | Socialinės paramos sk. | 400 | 200 | 200 |  | 2005 m. nepritaikytas; 2007-2008 m. Pritaikyti neįgaliesiems 5 būstai. Budvytienės, Kučinskienės, Juškienės, Valaičio ir Šalkauskienės būstai. 2009 pritaikyti P.Dikšo ir A. Grikšo būstai. |
| 2.6.2.2. Parengti savivaldybės o socialinio būsto programą | Paruošta programa | 2005 | Turto tarnyba | 15 |  | 15 |  | 2007 m. parengta.Panaudota 10 000 Lt. Kas metai panaudojama pagal galimybes. |
| 2.6.2.3. Įsteigti socialinio būsto fondą. | Paruošta programa |  |  |  |  |  |  | Įgyvendinta. Socialinio būsto fondas panaudota 2008 m. 214 000 lėšų 2009 m. nepanaudota |
| 2.6.2.4. Skatinti daugiabučių namų juridinių asmenų kūrimąsi | Susikūrusios bendrijos | 2005-2010 | Pagėgių SA Seniūnai |  |  |  |  | 2006-2008Pagėgiuose namų bendrijos nesikūrė; Lumpėnuose – skatinti žodžiu, Stoniškiuose- išdalinti nuostatai, pravesti pokalbiai, nesusikūrė bendrijos. Vilkyškiai- kol kas neįregistruota Natkiškiuose-1 jungt veiklos sutartis; 2009m visose seniūnijose susikūrė dalis namų bendrijų, dalis perėjo administratoriui. |
| 2.6.2.5. Skatinti daugiabučių namų savininkus tvarkyti namų fasadus | Sutvarkyta daugiabučių namų fasadų 10 | 2005-2007 | Pagėgių SA seniūnai | 80 |  |  |  | 2006-2007 m.Pagėgiai: administracijos suteikta 25 % parama dažams nesinaudojo. 2 n fasadai apkalti dailylentėmis. Lumpėnuose – skatinti žodžiu. Stoniškiuose- nebuvo kam tvarkyti, nes nesusikūrė namų bendrijos. Vilkyškiai – buvo skelbta akcija ir informacija apie galimybes gauti ES paramą. 2008Natkiškiai – sutvarkyti 3 namų fasadai; 2009 m. Natkiškiai 1 namo fasadas, gyventojų lėšomis.; |

Uždavinys 2.6.3. Gerinti parkų, rekreacinių bei bendrojo naudojimo teritorijų priežiūrą

| Priemonė | Pasiekimo indikatorius | Pasiekimo laikas | Atsakinga institucija | Lėšų poreikis, tūkst. litų | Finansavimo šaltiniai, tūkst. litų |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Savivaldybės lėšos | Nacionalinio biudžeto lėšos | ES fondai, kita užsienio valstybių parama | Įgyvendinimas |
| 2.6.3.1. Tvarkyti gyvenviečių želdynus, įrengti rekreacines zonas | Įrengtos rekreacinės teritorijos | 2005-2010 | Architektūros, gamtosaugos paminklosaug. sk. Seniūnai | 100 | 100 |  |  | 2005 metais medelių sodinukų, žolių sėklų ir kitiems želdynų tvarkymo darbams iš gamtos aps. spec. programos panaudota 3992 Lt. Pagėgiuose pasodinta 200 medelių. Lumpėnuose – nevykdyta; Stiniškiuose- seniūnijos parke pasodinti 35 medeliai, atsėta 0,2 ha vejos, padaugėjo besitvarkančių sodybų, išleista 760 Lt. Vilkyškiai – prie kultūros namų pasodintos tujos, Žukų parkelyje- 9 sidabrinės eglės, atnaujinta veja. 2008 m. netvarkoma; 2009m. seniūnijos netvarkė; |
| 2.6.3.2. Atnaujinti Pagėgių miesto parką | Atnaujintas parkas | 2005-2007 | Finansų ekonomikos ir ūkio sk. Architektūros, gamtosaugos paminklosaug. sk. Pagėgių seniūnas | 800 | 800 |  |  | 2006 m.Dalinai atnaujintas. Gamtos aps. spec programos sunaudota 44000 Lt. Likusi suma 58208,- Lt iš savivaldybės biudžeto. Pagėgių seniūnas_ atnaujinta ½ parko: išlygintas gruntas, pašalinti ligoti medžiai, pasodinta 40 medelių, pastatytas paminklas. |
| 2.6.3.3. Įrengti poilsio ir pasilinksminimo aikštes savivaldybės kaimuose | Įrengtos poilsio aikštės | 2005-2007 | . 1.Sporto ir turizmo c. 2.Seniūnai | 50 | 50 |  |  | 1.Įrengta pliažo tinklinio aikštelė Natkiškių km. Ir pagėgių stadione aikštelė. Išleista 6 000 Lt. Lumpėnuose – nevykdyta; Stoniškiuose- Šilgaliuose esantis miškelis sutvarkytas, išpjauti menkaverčiai medžiai, išravėtos piktžolės, išvežtos šiukšlės, prie Stoniškių sen. Parke – įrengti 5 suoleliai poilsiui. Vilkyškiai – Neįrengtos, bet prižiūrimos 4 esančios trumpalaikio poilsio aikštelės ir 3 baidarių prieplaukos. Barziūnų kaime padarytas priėjimas prie Jūros upės, pliažo. 2008 m. Natkiškiai neįrengta; 2009 m. dėl lėšų trūkumo seniūnijos neįrengė naujų, tik prižiūrėjo esamas. |
| 2.6.3.4. Išvalyti ir sutvarkyti Benininkų upelį | Išvalytas, sutvarkytas upelis | 2009-2010 | Pagėgių SA, Architektūros sk. | 60 | 60 |  |  | 2008 m. rengiamas projektinis pasiūlymas Benininkų upeliui išvalyti ir pakrantėms sutvarkyti. 2009 m. pateikta paraiška finansavimui. |
| 2.6.3.5. Sutvarkyti Pagėgių savivaldybės vandens telkinių pakrantes | Sutvarkytos pakrantės | 2005-2010 | Pagėgių SA AGP sk. Seniūnai | 150 | 150 |  |  | 2005 metais nepradėta vykdyti. 2006, 2007 metais numatyta rengti tvarkymo programas ir planus. Lumpėnuose – nevykdyta; Stoniškiuose – sutvarkytos Kucių ežero pakrantė, Plaškių km. Prie vandens siurblinės Gėgės upės pakrantė. Vilkyškiai- prižiūrimos aikštelės ir priėjimai prie vandens. 2008 – netvarkyta. 2009m. Lumpėnai,Natkiškiai netvarkoma; Stoniškiai bendruomenės jėgomis be lėšų, sutvarkė Kucų ežero ir Gėgės upės Plaškiuose pakrančių dalį. |
| 2.6.3.6. Išvalyti savivaldybės teritorijoje esančius vandens telkinius | 1. Parengta galimybių studija Vilkyškių tvenkinio išvalymui; 2. Išvalytas Vilkyškių tvenkinys nuo praeities taršos; 3. Išvalyti 2 ežerai: gėgės ir Vilkos upių dalis | 2009-2010 | Ūkio sk. | 2 335 000 | 335 000 | 500 000 | 1 500 000 | 2008 m. rengiami projektiniai pasiūlymas Vilkyškių tvenkiniui, Kentrių tvenkiniui išvalyti. 2009m. pateiktos paraiškos Vilkyškių, Kentrių tvenkinių išvalymui, paskirtas finansavimas |
| 2.6.3.7. Sutvarkyti užterštas savivaldybės teritorijas | Sutvarkytos užterštos savivaldybės teritorijos ir pritaikytos bendruomenės poreikiams | 2009-2010 | Ūkio sk. | 171 000 |  | 42 750 | 128 250 | 2008 m. rengiamas projektinis pasiūlymas užterštai karinio dalinio teritorijos daliai (kuro bazės dalis ) išvalymui ir sutvarkymui. 2009 m. pateikta paraiška užterštai karinio dalinio teritorijos daliai išvalyti, skirtas finansavimas |

Uždavinys 2.6.4. Įgyvendinti prevencijos principus socialinio ir viešojo saugumo srityse

| Priemonė | Pasiekimo indikatorius | Pasiekimo laikas | Atsakinga institucija | Lėšų poreikis, tūkst. litų | Finansavimo šaltiniai, tūkst. litų |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Savivaldybės lėšos | Nacionalinio biudžeto lėšos | ES fondai, kita užsienio valstybių parama | Įgyvendinimas |
| 2.6.4.1. Parengti savivaldybės nusikalstamumo, narkomanijos ir kitų žalingų polinkių prevencijos programą | Parengtos programos | 2005 | Pagėgių SA Vaikų teisių apsaugos tarnyba | 45 | 15 | 15 | 15 | 2007-2009 m sudaryta narkotikų kontrolės komisija, jaunimo reikalų taryba. Jos skatina jaunimo veiklą, vykdo prevencijos priemones |
| 2.6.4.2. Rengti ir įgyvendinti prevencijos priemones 2009 m. Pagal valstybinę smurto prieš moteris mažinimo strategijos įgyvendinimo priemonių 2007-2009 metų planą „Kompleksinė socialinė pagalba smurto šeimoje aukoms“. Projekto rezultatai- kompleksinė socialinė pagalba 16suaugusių asmenų. Šiuose šeimose gyvena 38 vaikai. Projekto vykdymo trukmė nuo 2008 m. balandžio mėn. iki 2008 m. gruodžio mėn. Gautos lėšos projekto vykdymui sudarė 16000,00 Lt. (valstybės lėšos). | Parengra ir įgyvendinta priemonių - 20 | 2005-2010 | Pagėgių SA Vaikų teisių apsaugos tarnyba | 50 | 20 | 20 | 10 | 2006 m. Parengti ir įgyvendinti 4projektai. Gauta lėšų-12426 Lt. Parengta ir įgyvendinta 20 prevencijos priemonių 2008 m. vykdyti 4 projektai. Dalyvavo 85 žmonės, panaudota lėšų iš programų 116 240 Lt. 2009 pabaigos veikė laikinas vaikų dienos centras (vaikams iš socialinės rizikos šeimų), kuriame lankėsi 24 vaikai. Gautos lėšos projekto vykdymui sudarė 44100 Lt. (valstybės lėšos). |
| 2.6.4.3. Skleisti informaciją bei šviesti visuomenę narkomanijos prevencijos, saugumo ir kitais socialiniais klausimais. Vykdymas: Patvirtintos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programos, kur prioritetas numatytas kvalifikacijos kėlimui narkomanijos prevencijos klausimais, darbo su delinkventinio elgesio mokiniais. | Kasmet organizuojami 3 renginiai . Išleista 10 tūkst. vnt. leidinių | 2005-2010 | Pagėgių SA Švietimo sk. | 15 | 6 | 7 | 2 | Mokyklose vykdomi renginiai pagal parengtas programas, vyksta paskaitos, diskusijos, konkursai bei kt. priemonės. Tam yra naudojamos Mokinių krepšelio lėšos skirtos pedagogų kvalifikacijos tobulinimui. VTAT pastoviai vykdo socialinės rizikos šeimų lankymą, konsultavimą, švietimą, vaikų auklėjimo, priežiūros ir išlaikymo klausimais. |
| 2.6.4.4. Formuoti sveikos gyvensenos ir elgsenos nuostatas jaunimo tarpe Vykdymas: renginiai AIDS dienai, „Jūra“ vykdė projektą „Žalingų įpročių prevencijos skatinimas tarp paauglių“, Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinė m_la vykdė projektą „Vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencija“, Pagėgių vidurinė mokykla vykdė projektą „Vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos programa“. | Surengti 3 renginiai | 2005-2007 | Pagėgių SA, Švietimo sk. | 15 | 10 |  | 5 | Įvykdytos 4 programos, vyksta įvairūs renginiai. Programų įgyvendinimui išleista 8000 Lt. Mokyklos ir policijos darbuotojai pastoviai vykdo švietėjiško pobūdžio prevencines priemones. |

Uždavinys 2.6.5. Savivaldybės administracijai priklausančių pastatų sutvarkymas

| Priemonė | Pasiekimo indikatorius | Pasiekimo laikas | Atsakinga institucija | Lėšų poreikis, tūkst. Litų | Finansavimo šaltiniai, tūkst. Litų |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Savivaldybės lėšos | Nacionalinio biudžeto lėšos | ES fondai, kita užsienio valstybių parama | Privačios lėšos |
| 2.6.5.1. Rekonstruoti savivaldybės administracijai priklausančius pastatus | 1. Administracinių pastatų Vilniaus g. 9 ir 11 rekonstrukcija; 2. Pagėgių pradinės mokyklos rekonstrukcija; 3. Šilgalių pagrindinės mokyklos rekonstrukcija | 2009-2011 | Ūkio sk. | 682 293 |  | 170 573 | 511 720 | 2008 m. rengiami projektiniai dokumentai 2009 m. paraiškų teikimui. 2009m. parengta paraiška Pagėgių pradinės rekonstrukcijai; pradėti rekonstruoti 2 administracijos pastatai . |

| Papildyta 2.7.Tikslu Gerinti Pagėgių savivaldybės administracijos ir jos įstaigų teikiamų viešųjų paslaugų kokybę, prieinamumą ir kompleksiškumą |
| --- |
| Papildyta 2.7.1.Uždaviniu Sukurti kokybės vadybos sistemą savivaldybės administracijoje |
| Priemonė | Pasiekimo indikatorius | Pasiekimo laikas | Atsakinga institucija | Lėšų poreikis, tūkst. litų | Finansavimo šaltiniai, tūkst. Litų |
| Papildyta 2.7.1.1. įdiegti kokybės vadybos sistemas | Įdiegti kokybės vadybos modeliai ir sistemos savivaldybės administracijoje ir jos įstaigose | 2010-2015 | Pagėgių SA | 3 000 |  |  | 2009 m.Parengta paraiška, patvirtintas finansavimas 1,73 mln. Lt. |
| Papildyta 2.7.2.Uždaviniu Stiprinti bendruosius ir specialiuosius administracinius gebėjimus bei didinti viešojo administravimo efektyvumą |
| Papildyta 2.7.2.1 didinti Pagėgių savivaldybės administracijos darbuotojų kvalifikaciją ir tarybos narių kompetenciją, tobulinant strateginio planavimo ir valdymo gebėjimus | kvalifikaciją ir kompetenciją pakels 50 proc administracijos darbuotojų. Ir tarybos narių. | 2010-2015 | Pagėgių SA | 3 000 |  |  | 2009 m.Parengta paraiška, patvirtintas finansavimas 52,6 tūkst. Lt. |
| Papildyta 2.7.3.Uždaviniu Pagerinti Pagėgių savivaldybės administracijos vidaus administravimą ir veiklos valdymą |
| Papildyta 2.7.3.1 Sukurti ir įdiegti vieningą dokumentų apskaitos ir projektų valdymo sistemą Pagėgių savivaldybės administracijoje. | Pagėgių savivaldybės administracijoje įdiegta: - vieningą dokumentų apskaitos sistema ; - strateginio planavimo, priežiūros ir programinio biudžeto valdymo sistema; - vieninga dokumentų apskaitos ir projektų valdymo sistema; | 2010-2015 | Pagėgių SA |  |  |  | 2009 m.Parengta paraiška, patvirtintas finansavimas 238 tūkst. Lt |

Prioritetas 3.  VERSLO IR INVESTICIJŲ SKATINIMAS, DARNI ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTRA

Tikslas 3.1. Formuoti verslo plėtrai palankią aplinką, skatinti investicijas bei didinti verslo įmonių konkurencingumą

Uždavinys 3.1.1. Sukurti palankias sąlygas verslui bei infrastruktūrą investicijoms

| Priemonė | Pasiekimo indikatorius | Pasiekimo laikas | Atsakinga institucija | Lėšų poreikis, tūkst. Litų | Finansavimo šaltiniai, tūkst. Litų |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Savivaldybės lėšos | Nacionalinio biudžeto lėšos | ES fondai, kita užsienio valstybių parama | Privačios lėšos |
| 3.1.1.1. Parengti ilgalaikę savivaldybės investicijų skatinimo programą | Parengta programa | 2006 | Pagėgių SA | 20 | 20 |  |  | neparengta |
| 3.1.1.2. Suformuoti sklypus potencialiems investutojams | Suformuoti 5 žemės sklypai | 2005-2010 | Pagėgių SA | 40 | 40 |  |  | 2008 m. suformuota pramonės zona. Įgyvendinta |
| 3.1.1.3. Parengti sklypus su privažiavimais, elektros linijomis bei kitomis komunikacijomis | Sufromuoti 4 ha sklypai, įrengti privažiavimai, elektros linijos ir kitos komunikacijos | 2005-2007 | Pagėgių SA | 600 |  |  | 600 | Neskirta lėšų. Veikla planuojama tik 2007-2010 metais. 2006-ais metais numatyta parengti tik teritorijos detalųjį planą 2008 m. suformuota pramonės zona 5 sklypai po 4 ha. |
| 3.1.1.4. Inicijuoti projektų, finansuojamų struktūrinių ir paramos fondų lėšomis, rengimą, Pagėgių savivaldybėje | Kiekvienais metais parengiama po 2 verslo įmonių paraiškas | 2005-2010 | Ekonominės plėtros sk. | 20 t.t. privačios 20 |  |  |  | 2007 Buvo inicijuotas viešųjų erdvių (savivaldybei priklausančių pastatų) sutvarkymo projekto rengimas; 2008 m. seniūnijos iniciavo bendruomenių ir buvo parengtos 6 bendruomenių paraiškos. 2009 Seniūnijose 8 bendruomenių projektai, kurie buvo atmesti; administracija iniciavo – 25 ir 8 su partneriais. |
| 3.1.1.5. Sukurti SVV plėtros informacinę bazę ir nuolat atnaujinti informaciją apie Savivaldybės inicijuojamus, vykdomus ir įvykdytus projektus | Sukurta bazė, pateikiama ir pastoviai atnaujinama informacija | 2006 | Pagėgių SA | 40 |  | 40 |  | Informacija talpinama savivaldybės puslapyje. Ir Tauragės VIC. |
| 3.1.1.6. Parengti SVV plėtros programą 2006-2010 m. | Parengta ir patvirtinta SVV plėtros programa | 2006 | Pagėgių SA | 20 | 20 |  |  | Tauragės VIC koordinuoja šią veiklą. |
| 3.1.1.7. Teikti techninę pagalbą investuotojams | Teikiama informacija, parama, tarpininkaujama | 2007-2008 | Pagėgių SA |  |  |  |  | Informacija pastoviai teikiama interesantams |
| 3.1.1.8. Įrengti Pagėgių miesto naują turgų | Įrengta turgavietė | 2005-2007 | Pagėgių SA | 1500 | 150 |  | 1350 | Įgyvendinta priemonė. Turgus perkeltas į kitą Pagėgių miesto vietą |
| 3.1.1.9. Įrengti vėjo jėgaines | Įrengtos vėjo jėgainės 3 | 2008-2010 | Architektas | 3000 t.t. privačios 1000 |  | 1000 | 1000 | 2006 m. Patvirtinti 3 jėgainėms detalieji planai. Vienai išduotas leidimas, antra projektuojama. 2008 m. patvirtinta 17 detaliųjų planų. Įgyvendinta. |
| 3.1.1.10. Išplėsti ir modernizuoti UAB ”Vilkė” Vykdymas: įregistruotas ir paskelbtas internete Tauragės apskrities tinklalapyje žemės sklypo pertvarkymo projektas. Dėl neaiškių priežasčių nėra Tauragės apskrities viršininko įsakymo ir sutarties dėl valstybinės žemės nuomos. | Padidinti šaldituvų (iki 500 t talpos) ir sandelių (iki 25 t per pamainą) pajėgumai; modernizuota pakavimo įrangą | 2005-2006 | UAB “Vilkė“ | 8500 |  |  | 4250 | 4250 |
|  | Modernizuotas šilumos energetinis ūkis | 2006-2007 | UAB “Vilkė“ | 1500 |  |  | 750 | 750 |
|  | Rekonstruoti nuotekų valymo įrenginiai | 2005-2006 | UAB “Vilkė“ | 800 |  |  | 400 | 400 |
|  | Iš viso: |  |  | 10800 |  |  | 5400 | 5400 Paruoštas ir patvirtintas „Naudojamos teritorijos Šilgalių kaime, Stoniškių sen., Pagėgių sav., numatant gamybinės zonos išplėtimą, detalusis planas. Paruoštas verslo planas. Paruoštas ir patvirtintas techninis – technologinis projektas. Gautas leidimas statybai. Pateikta paraiška Nacionalinei mokėjimo agentūrai dėl numatomos plėtros. Paraiška priimta. Šiuo metu atliekamos tikrinimo procedūros. Paruoštas, patvirtintas, - Išimtas projektavimo techninių sąlygų sąvadas gamybinių ir buitinių nuotekų pirminio valymo įrengimų projektavimui. -Pateikta paraiška į LAAIF dėl finansavimo šio projekto įgyvendinimui. Įgyvendinta |

Uždavinys 3.1.2. Skleisti verslo informaciją ir kurti konsultavimo sistemą

| Priemonė | Pasiekimo indikatorius | Pasiekimo laikas | Atsakinga institucija | Lėšų poreikis, tūkst. Litų | Finansavimo šaltiniai, tūkst. Litų |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Savivaldybės lėšos | Nacionalinio biudžeto lėšos | ES fondai, kita užsienio valstybių parama | Įvykdymas |
| 3.1.2.1. Įkurti Pagėgių turizmo ir verslo informacinį centrą | Įkurtas verslo informacinis centras | 2006-2007 | Pagėgių SA | 200 | 20 | 100 | 80 | 08 m. Neįgyvendinta 2008-2009 m. |
| 3.1.2.2. Rengti ir platinti informaciją apie turistiniu požiūriu įdomius rajono objektus Vykdymas; RRP išleido: 2 leidinius Savivaldybė – 4 leidinius. | Kasmet išleistų ir išplatintų informacinių leidinių tiražai Įgyvendintų informacinių priemonių skaičius 2 | 2007-2010 | Ekonominės plėtros sk. | 30 | 10 | 10 | 10 | Išleista : 2 leidiniai, tiražas: 000 vnt. Puslapis ir informacija knygoje „Viskas turizmui“; informacija knygoje „Lietuvos turizmas“. Panaudoota lėšų: Viso 14980 Lt.Sav- 21241800.Lt ES – 13800 2008 m. kas metai skiriama biudžeto ir ES paramos lėšos. Išleidžiami nauji ir atnaujinami seni leidiniai; |
| 3.1.2.3. Išleisti informacinius leidinius apie teikiamas konsultavimo ir mokymo paslaugas, verslą palaikančias ir verslo asocijuotas struktūras | Išleisti leidiniai | 2007-2010 | TVIC | 10 | 5 | 5 |  | Neįgyvendinta. kol neturime savo struktūros; 2009 m. pašalinta priemonė |
| 3.1.2.4. Teikti konsultacines paslaugas naujai besikuriančioms įmonėms | Teikiamos teisinės ir verslo paslaugos | 2007-2010 | TVIC | 25 |  |  |  | Kas metai teikia socialinis partneris TVIC |
| 3.1.2.5. Organizuoti verslininkams mokymus apie ES galiojančius standartus bei kitus kokybės reikalavimus | Organizuojami seminarai kas metai po 1 | 2007-2010 | TVIC | 2 |  | 2 |  | Kas metai organizuoja socialinis partneris TVIC |
| 3.1.2.6. Organizuoti savivaldybės ir verslo misijas, parodas šalyje ir užsienyje, formuoti prekių ir paslaugų įvaizdį | Dalyvaujama misijose ir parodose | 2005-2010 | Mero padėjėja, Ekonominės plėtros sk. | 40 | 20 | 10 | 10 | Kas metai sav administracija dalyvaujama tarptautinėje turizmo parodoje VIVATTOUR |

Uždavinys 3.1.3. Ugdyti gyventojų verslumą, skatinti naujų darbo vietų kūrimą

| Priemonė | Pasiekimo indikatorius | Pasiekimo laikas | Atsakinga institucija | Lėšų poreikis, tūkst. litų | Finansavimo šaltiniai, tūkst. litų |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Savivaldybės lėšos | Nacionalinio biudžeto lėšos | ES fondai, kita užsienio valstybių parama | Įvykdymas |
| 3.1.3.1. Organizuoti mokymus pradedantiems verslininkams | Sukurta naujų verslo sričių specialistų rengimo programa, vyksta mokymai | 2007-2010 | Pagėgių SA, TVIC, Darbo birža | 30 |  | 15 | 15 | 2008 m. priemonę vykdo Tauragės darbo birža; |
| 3.1.3.2. Parengti ir įgyvendinti kvalifikacijos kėlimo ir perkvalifikavimo programas bedarbiams ir verslo įmonėse dirbantiems darbuotojams | Darbuotojai perkvalifikuoti pagal ES vieningos darbo rinkos prioritetus bei Pagėgių savivaldybės darbo rinkos reikalavimus | 2005-2010 | 1.Tauragės Darbo birža 2.Pagėgių SA | 60 t.t. privačios 20 |  | 20 | 20 | 1.Į profesinio mokymo programą nukreipti 82 asmenys iš jų: 72 bedarbiai; 10 dirbančių asmenų, įspėtų apie atleidimą iš darbo. Daugiausiai nukreipta mokytis pagal mokymo programas: stalių - 7, duonos gaminių kepėjų - 6, mėsos iškapotojų - 6, pardavėjų - 5, gaterininkų - 5, virėjų - 4, automobilių kėbulų remontininkų - 4. Kompiuterio vartojimo pagrindų apmokyti ir savo darbo vietas išsaugojo 9 įspėti apie atleidimą iš darbo asmenys. 2008 m. priemonę vykdo Tauragės darbo birža, kas metai vykdomi mokymai; Profesiniame mokyme dalyvavo 40 asmenų, iš jų 28 bedarbiai ir 12 darbuotojų, turinčių įspėjimą apie atleidimą iš darbo. |
| 3.1.3.3. Skatinti dalyvavimą, vietinių užimtumo iniciatyvų programoje, rengiant projektus | Per metus parengti ir įgyvendinti 5 projektai | 2005-2010 | 1.Tauragės Darbo birža 2.Pagėgių savivaldybė | 3 000 |  | 3 000 |  | .2005 metais įgyvendinti 5 Vietinių užimtumo iniciatyvų projektai, sukurta 21 nauja darbo vieta. Panaudota paramos lėšų – 395744,7 Lt 2008 m. dalyvauja kas metai ne mažiau kaip vienas pareiškėjas, įkuriamos vid 3-4 darbo vietos; 2009 m. Įgyvendintas vietinių užimtumo iniciatyvų projektas „Svečių namai“ Lumpėnų seniūnijoje, sukuriant 3 naujas darbo vietas didelio nedarbo teritorijoje. |
| 3.1.3.4. Mokyti, informuoti apie ES teikiamą paramą ir reikalavimus | Nuolat teikiama informacija verslininkams | 2005-2010 | Mero padėjėja, Ekonominės plėtros sk. | 100 | 20 | 80 |  | Nuolat teikiama informacija apie galimybes spaudoje, internetiniame puslapyje, verslininkams siunčiame el. paštu. |

Tikslas 3.2. Vystyti savivaldybės turizmo infrastruktūrą, plėtoti turizmo paslaugas

Uždavinys 3.2.1. Plėtoti viešąją turizmo infrastruktūrą, skleisti turizmo informaciją

| Priemonė | Pasiekimo indikatorius | Pasiekimo laikas | Atsakinga institucija | Lėšų poreikis, tūkst. litų | Finansavimo šaltiniai, tūkst. litų |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Savivaldybės lėšos | Nacionalinio biudžeto lėšos | ES fondai, kita užsienio valstybių parama | Įgyvendinta |
| 3.2.1.1. Parengti turizmo plėtros vystymo Pagėgių savivaldybėje galimybių studiją | Parengta studija | 2005 | Mero padėjėja, Ekonominės plėtros sk. | 25 | 5 |  | 20 | Įgyvendinta. 2006 m. Parengta ir patvirtinta . Panaudota lėšų 24160 Lt. |
| 3.2.1.2. Įgyvendinti Nemuno pilotinį projektą | Dalinai įrengtas dviračių takas; Dalinai suformuota Nemuno vandens kelio infrastruktūra | 2006 | Ekonominės plėtros sk. Architektas | 50 | 50 |  |  | Įgyvendinta 2008 m. Parengti prieplaukų detalieji planai. |
| 3.2.1.3. Gerinti kelių, įeinančių į turizmo trasas būklę, įrengti infrastruktūrą greta jų, įtraukti į vietinį kelių registrą pažintiniais tikslais numatytas naudoti kelių atkarpas: | Pagerinta kelių, įeinančių į turizmo trasa būklė, greta jų įrengta infrastruktūra, nauji keliai įtraukti į registrą | 2005-2010 | 1.RRPD LAKD Pagėgių SA | 11 832 |  |  |  | 2006 m..Į žiedinį autoturizmo maršrutą įeinantys keliai įtraukti į respublikinę kelių gerinimo saugomose teritorijose programą 2005-2015 metams, kuri adaptuota Valstybinėje automobilių kelių direkcijoje. Parengti techniniai projektai kelių, įeinančių į suplanuotą Mažąją dviračių trasą, remontui ir informacinės sistemos prie šios trasos įrengimui 57 tūkst. Lt. Parengtas techninis projektas remonto vienos atkarpos kelio (Rambynkelio), įeinančio į didžiąją dviračių trasą (20 tūkst. Lt). |
| 3.2.1.3.1. Pagerinti kelio dangą žiediniame autoturizmo maršrute Vilkyškiai –Šereitlaukis-Bitėnai –Bardėnai-Lumpėnai -Vilkyškiai | Iš viso: Pagerinta kelių, įeinančių į turizmo trasa būklė, greta jų įrengta infrastruktūra, nauji keliai įtraukti į registrą | 2005-2010 | 1.RRPD LAKD Pagėgių SA | 6233 |  |  |  | 2006 m.Į žiedinį autoturizmo maršrutą įeinantys keliai įtraukti į respublikinę kelių gerinimo saugomose teritorijose programą 2005-2015 metams, kuri adaptuota Valstybinėje automobilių kelių direkcijoje. 2008 m. dalis kelio pagerinta. |
| 3.2.1.3.2. Įrengti automobilių stovėjimo aikšteles, privažiavimus, priėjimo takus prie lankytinų objektų: | Iš viso: Įrengta automobilių stovėjimo aikštelės 2; Irengtas privažiavimas prie M. Jankaus muziejaus; Suremontuotas privažiavimas prie Šereitlaukio piliakalnio, Įrengti priėjimo takai prie :„Milžinkapio“;Vilkyškių piliakalnio; Opstainių piliakalnio; iki Joninių švenčių aikštės; Įrengtas pažintnis takas Bitėnų kaime. | 2005-2010 | 1.RRPD; Pagėgių SA; | 1016 | 200 | 216 | 600 | 1. Numatyti ir prie svarbiausių lankytinų objektų suprojektuoti priėjimai, privažiavimai ir automobilių pastatymo ar apsisukimo aikštelės. 2008 Pagerinta aikštelė prie muziejaus. |
| 3.2.1.3.3. Įrengti dviračių (pėsčiųjų) trasas (mažąją ir didžiąją) | Iš viso: Įregistruotas ir įrengtas kelias Šereitlaukis-Merguvos ežeras; Kelias iki gamtos paminklo „Raganų eglė“pritaikytas dviračių turizmui; Keliukas nuo gamtos paminklo „Raganų eglė“ iki Ąžuolų alėjos ; Dviračių tako atkarpa Ąžuolų alėja-Opstainių piliakalnis išasfaltuota; Įrengtas dviratininkams pritaikytas takas- Keleriškiai-Pempynė (4 km) Pempynė-Šereitlaukis(2,5 km); Opstainys-Šereitlaukis 1,6 kelias Bitėnai-Šereitlaukis |  |  | 4583 | 833 | 1000 | 2750 | Neįrengti. Dėl lėšų trūkumo |
|  | km . Suremontuotas vietinio kelio Nr. 3v82 atkarpą, 1,1 km; Kapelkalnį, 5,98 km; kelias pro Rambyno kalną 2,4 km; kelias Bardėnai – Lumpėnai Nr. 4v10 1,4 km; |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.4. Įrengti sveikatingumo taką Pagėgiuose | Įrengtas 4 km takas | 2006-2010 | Pagėgių SA | 300 | 30 |  | 270 | Įgyvendinta 2008 m. įrengtas pėsčiųjų takas Pagėgių miške. |
| 3.2.1.5. Įrengti tvenkinį Pagėgių mieste ir pritaikyti poilsiui | Įrengtas ir pritaikytas poilsiui tvenkinys | 2005 | Pagėgių SA | 100 | 50 |  | 50 | Neįrengtas |
| 3.2.1.6. Parengti ir įgyvendinti poilsiavietės prie Nemuno senvagės Kucių kaime Stoniškių seniūnijoje projektą | Įrengta 30 vietų poilsiavietė | 2005-2010 | Pagėgių SA Stoniškių seniūnas | 130 | 13 |  | 117 | Neįrengtas Neparengtas projektas, atlikti pasirengimo ir techniniai darbai – techninis projektas, detalieji planai baigimo stadijoje. Dėl lėšų stygiaus nerengtas projektas. |
| 3.2.1.7. Pastatyti prieplaukas Nemuno ir kitose upėse | Įrengtos 2-3 prieplaukos | 2006-2010 | Pagėgių SA |  |  |  |  | Įgyvenedinta. 2008 m. įrengtos 2 prieplaukos. Rengiamo projektai tęstinumo darbams; |
| 3.2.1.8. Įrengti kempingą Bitėnuose | Įrengtas 1 kempingas | 2008 -2010 | Pagėgių SA, Rambyno RPD | 600 | 120 | 150 | 330 | 2008 m. techniniaų dokumentų parengimas numatytias Viahanseatikos projekte. 2009 m. nevykdyta |
| 3.2.1.9. Išplėsti vandens turizmo maršrutą Jūros upe | Parengta techninė dokumentacija, įgyvendintas projektas | 2007-2010 | Pagėgių SA | 50 | 5 |  | 45 | 2008m. Rengiama bendra su Tauragės r. Savivaldybe paraiška, kuri busteikiama 2009 m. |
| 3.2.1.10. Pertvarkyti Šilgalių dvarą į turistų centrą su jodinėjimo centru | Veikia turizmo centras su jodinėjimo centru | 2005-2010 | Pagėgių SA, VĮ “Nemuno žirgynas” |  |  |  |  | Įgyvendinta. Jodinėjimo paslaugos teikiamos. |
| 3.2.1.11. Rekonstruoti ir pritaikyti turizmo reikmėms Vilkyškių dvarą | Rekonstruoti 2 pastatai, veikia TVIC, parodų ir konferencijų salės, turizmo reikmenų nuomos punktas, sutvarkyta aplinka | 2005-2010 | Pagėgių SA | 2 300 |  |  | 2 300 | 2008 m. negautas finansavimas. 2009 m. nevykdyta . |
| Papildyta 3.2.1.12. Rekonsruoti ir pritaikyti pastatus turizmo reikmėms ir turizmo paslaugų teikimui | Sutvarkyti, rekonstruooti pastatai, įrengtos lankytojų salės, parodų salės, turizmo informacinis centras | 2010-2015 | Pagėgių SA Ūkio skyrius, EPS |  |  |  | 2009 m. parengta paraiška. |
| 3.2.1.14. Įrengti kempingo infrastruktūrą Mociškiuose | Įrengta pirminė kempingo infrastruktūra Mociškių kaime | 2009-2013 | Ūkio sk. | 362 000 |  | 90 500 | 271 500 | Neįrengta dėl neaiškios žemės nuosavybės; |

Uždavinys 3.2.2. Didinti gamtos išteklių ir rekreacinių teritorijų prieinamumą

| Priemonė | Pasiekimo indikatorius | Pasiekimo laikas | Atsakinga institucija | Lėšų poreikis, tūkst. litų | Finansavimo šaltiniai, tūkst. litų |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Savivaldybės lėšos | Nacionalinio biudžeto lėšos | ES fondai, kita užsienio valstybių parama | Įgyvendinta |
| 3.2.2.1. Parengti Bitėnų rekreacinės zonos tvarkymo planą | Parengtas planas | 2005 | Rambyno RPD Pagėgių SA, | 30 |  | 30 |  | Planuojama |
| 3.2.2.2. Sutvarkyti ir pritaikyti lankymui parkus Vydyta: Sutvarkytas Pagėgių miesto parkas, per 2005 metus investuota 102208,- Lt. | Sutvarkyta 41,5 _ha_ parkų (Pagėgių m.,Vilkyškių dvaro, Vilkyškių gyvenvietės, Šereitlaukio, Šilgalių,Bubliškių,Opstainių k.) | 2005-2010 | Pagėgių SA |  |  |  |  | 2006 m.Vydyta: Sutvarkytas Pagėgių miesto parkas, per 2005 metus investuota 102208,- Lt. 2008 m. 2010 m. numatyta 2 parko dalies suttvarkymas per regiono priemonę, tvarkant miesto viešasias erdves. |
| 3.2.2.3. Sutvarkyti Rambyno alkakalnio teritoriją, mišką ir pritaikyti etnorenginiams renginiams. | Sutvarkyta alkakalnio teritorija 10 ha | 2005-2010 | Pagėgių SA RRP Vakarų skirtdstomieji tinklai | 320 Privač 120 | 10 | 10 | 180 | Rambyno alkakalnio teritorijos tolesniam tvarkymui parengtas techninis projektas (5 tūkst. Lt) |
| 3.2.2.4. Propaguoti saugomų gamtos objektų išsaugojimo svarbą, rengiant ekspozicijas, konferencijas, plenerus ir t.t. | Apsaugoti gamtos objektai, paskaleista informacija | 2005-2010 | Pagėgių SA RRP | 20 | 5 | 5 | 5 | Renginiai daromi kas metai 2009 m. po plenero prisidėjo dar 3 paveikslai. Biblioteka – 8; |

Uždavinys 3.2.3. Išsaugoti  kultūros paveldą, didinti jo patrauklumą, pritaikyti turizmo reikmėms

| Priemonė | Pasiekimo indikatorius | Pasiekimo laikas | Atsakinga institucija | Lėšų poreikis, tūkst. litų | Finansavimo šaltiniai, tūkst. litų |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Savivaldybės lėšos | Nacionalinio biudžeto lėšos | ES fondai, kita užsienio valstybių parama | Įgyvendinta |
| 3.2.3.1. Tvarkyti Pagėgių savivaldybės nekilnojamąsias kultūros paveldo vertybes | Tvarkoma ir prižiūrima arti 100 kapinių | 2006-2010 | Pagėgių SA, KVAD | 200 | 100 | 100 |  | Kapinės tvarkomos kas metai |
| 3.2.3.2. Sutvarkyti ir pritaikyti lankymui Antrojo pasaulinio karo belaisvių stovyklą ,,OFLAGER” | Sutvarkyta ir lankoma strovykla | 2005 | Pagėgių SA | 100 |  | 100 |  | 2006 m Įgyvendinta. Atnaujinta memorialinė lenta, paminkliniai akmenys, takai, aplinka, perstatyti nukreipiamieji ženklai. |

Tikslas 3.3. Pritaikyti žemės ūkio sektorių prie besikeičiančios verslo aplinkos

Uždavinys 3.3.1. Skatinti ūkius užsiimančius perspektyvia intensyvaus rėmimo žemės ūkio veikla

| Priemonė | Pasiekimo indikatorius | Pasiekimo laikas | Atsakinga institucija | Lėšų poreikis, tūkst. litų | Finansavimo šaltiniai, tūkst. litų |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Savivaldybės lėšos | Nacionalinio biudžeto lėšos | ES fondai, kita užsienio valstybių parama | Įvykdymas |
| 3.3.1.1. Remti ūkius vykdančius ES reikalavimus | Kasmet 100 ūkių, pasinaudojusių šia parama | 2005-2010 | 1.Pagėgių SA ŽŪSk. ŽŪM ir kitos institucijos | 9000 |  |  | 9000 | Pateiktos pagal KPP (Kaimo plėtros plano) ir BPD (Bendro programavimo dokumento) priemones: „Standartų laikymasis“ – 45 paraiškos, „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“ – 80 paraiškų , „Investicijos į žemės ūkio valdas“- 4 paraiškos, „Žemės ūkio produktų perdirbimo ir rinkodaros gerinimo“ – 2 paraiškos, „Pusiau natūrinių restruktūrizuojamų ūkių rėmimas“- 8 paraiškos ir „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ – 3 paraiškos. Autorizuotą – 83 paraiškos , suteikta parama – 551,5 tūkst Lt. 2008 m. “- 1 paraiška, „Ūkininkavimas mažiau palankiose vietovėse“- 3652 paraiškos, suteikta parama ~ 18420 tūkst. lt. 2009 Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 m. programos priemones pateikta;“ Žemės ūkio valdų modernizavimas“ – 67 paraiškos, suteikta parama – 6334 tūkst. lt., „Ūkininkavimas mažiau palankiose vietovėse“- 1723 paraiškos, suteikta parama ~ 5956.7 tūkst. lt. Pateiktos 1725 paraiškos tiesioginėms išmokoms už pasėlius gauti, suteikta parama – 9990 tūkst. lt. |
| 3.3.1.2. Plėtoti ekologinius ūkius | Įsteigta iki 20 ekologinių ūkių | 2005-2010 | 1.Pagėgių SA ŽŪSk , ūkininkai, NMA | 500 Privat 250 |  |  | 250 | 2006 m.Įsteigti 5 ekologiniai ūkiai. Suteikta parama -16,6 tūkst. Lt. 2008- Įsteigta 10 ekologinių ūkių. Suteikta parama -507 tūkst. lt. 2009 Įsteigta 15 ekologinių ūkių. Suteikta parama - 384 tūkst. lt. |
| 3.3.1.3. Skatinti pagalbos centrų ūkininkams kūrimą | Sukurti seniūnijose pagalbos ūkininkams centrai | 2005-2010 | 1.Pagėgių SA ŽŪSk , ūkininkai | 120 Privat 110 | 10 |  |  | Įgyvendinta. 2006 m.Įsteigtas žemės ūkio paslaugų kooperatyvo „ Pamario žiedas“ filialas. |
| 3.3.1.4. Teikti informaciją ir konsultacijas apie verslo steigimą kaime, alternatyvių verslų perspektyvas, kooperaciją | Veikianti mokymo ir konsultavimo sistema | 2005-2010 | 1.Pagėgių SA ŽŪSk , ūkininkai | 30 |  | 30 |  | Pravesti seminarai seniūnijose „Parama kaimui 2005 metais“. Pagal mokymo programas „Kooperacija ir kooperatyvų steigimas“ ir „Ūkininko ūkio veiklos apskaita paprastąja sistema“ mokymo kursus išklausė 46 savivaldybės ūkininkai. 2008 m. Pravesti seminarai seniūnijose; „Numatomi pokyčiai Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programavimo laikotarpiui“ seminarus išklausė 48 sav. ūkininkai,“ Ūkių modernizavimas“- 24 ūkininkai, „Valdymo reikalavimai“ -36 sav. Ūkininkai. 2009 Pravesti seminarai ūkininkams „Kompleksinio paramos susiejimo reikalavimai“ išklausė 25 sav. ūkininkai,“ |
| 3.3.1.5. Skatinti tausojančiąją agrarinę aplinkosaugą | Kasmet apmokoma iki 30 ūkininkų, nuolat teikiama informacija iki 100 ūkininkų | 2005-2007 | 1.Pagėgių SA ŽŪSk Žemės ūkio konsultavimo tarnyba. | 20 |  | 20 |  | Pagal mokymo programas „Aplinkos apsauga“, Augalų apsaugos priemonių naudotojo“ ir „Ekologinio ūkininkavimo pagrindai“ buvo apmokyti 192 savivaldybės ūkininkai. 2008 m. Pagal mokymo programas „Agrarinė aplinkosauga ir kraštovaizdžio gerinimas“ kursus išklausė 18 sav. ūkininkų, „Augalų sveikata“ – 36 ūkininkai, „Aplinkos apsaugos programa“ – 17 ūkininkų, „Augalų apsaugos priemonių naudotojų mokymas“ – 55 savivaldybės ūkininkai. 2009 Pagal mokymo programas „Agrarinė aplinkosauga ir kraštovaizdžio gerinimas“ kursus išklausė 14 sav. ūkininkų, „Augalų sveikata“ – 29 ūkininkai, „Pasėlių priežiūros aktualijos“ – 14 savivaldybės ūkininkų. |

Uždavinys 3.3.2. Diegti kooperacijos principus žemės ūkyje

| Priemonė | Pasiekimo indikatorius | Pasiekimo laikas | Atsakinga institucija | Lėšų poreikis, tūkst. litų | Finansavimo šaltiniai, tūkst. litų |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Savivaldybės lėšos | Nacionalinio biudžeto lėšos | ES fondai, kita užsienio valstybių parama | Įgyvendinta |
| 3.3.2.1. Propaguoti žemės ūkio kooperacijos plėtrą savivaldybėje | Inicijuotas 2 žemės ūkio kooperatyvų įkūrimas | 2007-2010 | Pagėgių SA, TVIC | 30 |  |  |  | 2006-2008 Nevykdoma. 2009 pašalinta |
| 3.3.2.2. Skatinti ūkių stambėjimą, vykdyti žemės konsolidacijos procesą | Padidėjo vidutinė ūkio apimtis | 2010 | Pagėgių SA, NMA, ūkininkai | 200 |  |  | 100 | 2006-2008 – 2009 Nevykdoma. |

Uždavinys 3.3.3. Skatinti jaunų ūkininkų kūrimąsi

| Priemonė | Pasiekimo indikatorius | Pasiekimo laikas | Atsakinga institucija | Lėšų poreikis, tūkst. litų | Finansavimo šaltiniai, tūkst. litų |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Savivaldybės lėšos | Nacionalinio biudžeto lėšos | ES fondai, kita užsienio valstybių parama | Įvykdymas |
| 3.3.3.1. Sukurti mokymo ir konsultavimo sistemą pradedantiesiems ūkininkams | Veikianti mokymo ir konsultavimo sistema | 2005-2010 | 1.Pagėgių SA ŽŪSk Žemės ūkio konsultavimo tarnyba. NMA, ŽŪR | 180 |  | 180 |  | Per metus įregistruota 37 ūkininkai Ūkininko ūkio registre. Įsteigtas Pagėgių konsultavimo biuras. Nuolatinė Žemės ūkio skyriaus specialistų ir žemės ūkio specialistų seniūnijose konsultacija apie KPP ir BPD priemones bei tiesiogines išmokas. 2008 m. Konsultavimo paslaugomis pasinaudojo 52 Pagėgių sav. ūkininkai. Suteikta parama – 271 tūkst. lt. Pagal programos priemonę“Profesinio mokymoir informavimo veikla“ pateikta 1 paraiška. paramos suma – 436,6 tūkst. lt 2009 m. Konsultavimo tarnybos paslaugomis pasinaudojo 3 Pagėgių sav. ūkininkai. Suteikta parama – 15,5 tūkst. lt.Pravesti mokymo kursai; „Mėšlo tvarkymo technologijos“, „Žemdirbių pavasario darbai“ , Mėsinių galvijų auginimas ir veisimas“ – išklausė 72 sav. ūkininkai. |
| 3.3.3.2. Teikti paramą jaunų ūkininkų įsikūrimui | Visiems jauniems ūkininkams suteikta parama, pagerintas ūkių konkurencingumas, taikomos naujos technologijos | 2005-2010 | 1.Pagėgių SA ŽŪSk, NMA | 2100 privat 945 |  |  | 1155 | Pateiktos 3 paraiškos pagal BPD priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas. Įvertintos 2 paraiškos, suteikta parama- 74,9 tūkst.Lt. 2008 m. 2007- 2013 m. kaimo plėtros programos priemonėje „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas „ dalyvavo 9 sav. ūkininkai. Paramos suma 1212 tūkst litų. 2009 m. 2007- 2013 m. kaimo plėtros programos priemonėje „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas „ dalyvavo 6 sav. ūkininkai. Paramos suma 626 tūkst litų. |
| 3.3.3.3. Remti ankstyvą pasitraukimą iš prekinės žemės ūkio gamybos | Paremta 180 ūkininkų | 2005-2006 | 1.Pagėgių SA ŽŪSk , NMA |  |  |  |  | Pateikta 80 paraiškų pagal KPP priemonę „ Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“. Įvertintos 67 paraiškos, suteikta parama – 222,1 tūkst. Lt 2008 m. Pateiktos 22 paraiškos pagal priemonę „ Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“. Suteikta parama – 60,8 tūkst. lt. 2009 Pateiktos 8 paraiškos pagal priemonę „ Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“. Suteikta parama – 38,6 tūkst. lt. |

Uždavinys 3.3.4. Skatinti savivaldybės tradicinių gyvulininkystės šakų plėtrą

| Priemonė | Pasiekimo indikatorius | Pasiekimo laikas | Atsakinga institucija | Lėšų poreikis, tūkst. litų | Finansavimo šaltiniai, tūkst. litų |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Savivaldybės lėšos | Nacionalinio biudžeto lėšos | ES fondai, kita užsienio valstybių parama | Įvykdyta |
| 3.3.4.1. Skatinti specializuotų pieno ūkių plėtrą | Iki 20 proc.visų ūkių sudaro specializuoti ūkiai | 2005-2010 | 1.Pagėgių SA ŽŪSk Žemės ūkio konsultavimo tarnyba, ūkininkai, NMA | 4000 Privat 2000 |  |  | 2000 | Įsteigti 24 specializuoti pieno ūkiai. Pateiktos 43 paraiškos pagal KPP priemonę „ Standartų laikymasis“. Įvertintos 9, suteikta parama – 190,9 tūkst Lt. Pagal BPD priemonę „ Investicijos į žemės ūkio valdas“ pateikta 1 paraiška. 2008 m. Pateiktos 8 paraiškos pagal kaimo plėtros programos priemonę „Žemės ūkio valdų modernizavimas“, 3 iš jų specializuoti pieno ūkiai. Bendra paramos suma – 2646,8. tūkst. lt. Išmokėta 3954 tūkst. lt. atsietų tiesioginių išmokų už parduotą kvotinį pieną. 2009 Pravesti mokymo kursai „Pieno kokybės rodiklių gerinimas“ išklausė 54 savivaldybės ūkininkai. Pateiktos 8 paraiškos pagal kaimo plėtros programos priemonę „Žemės ūkio valdų modernizavimas“, 3 iš jų specializuoti pieno ūkiai. Bendra paramos suma – 2646,8. tūkst. lt. Išmokėta 2478 tūkst. lt. atsietų tiesioginių išmokų už parduotą kvotinį pieną. |
| 3.3.4.2. Skatinti specializuotų mėsinės gyvulininkystės ūkių plėtrą | Iki 20 proc.visų ūkių sudaro specializuoti ūkiai | 2005-2010 | 1.Pagėgių SA ŽŪSk , Žemės ūkio konsultavimo tarnyba, ūkininkai | 4000 Privat 2000 |  |  | 2000 | 2006-2007 m. Įsteigti 2 mėsinės gyvulininkystės ūkiai. Pagal KPP priemonę „ Standartų laikymasis“ pateiktos 2 paraiškos, suteikta parama – 47,00 tūkst. Lt. 2008 m. Gyvulių augintojams pagal nacionalinės paramos priemones 2007 – 2008 m. išmokėta; 825 tūkst. lt - „Atsietos nuo gamybos išmokos už karves žindenes bei telyčias“ ir 1238,6 tūkst lt. – „Išmokos už bulius.“ 2009 Gyvulių augintojams pagal nacionalinės paramos priemones 2009 m. išmokėta- 444 tūkst. lt - atsietos nuo gamybos išmokos už karves žindenes bei telyčias“ ir 1138,3 tūkst lt. – susietų ir atsietų nuo gamybos išmokų už galvijus. |

Uždavinys 3.3.5. Plėtoti žemės ūkio infrastruktūrą ir didinti žemės ūkiui pritaikytų žemių derlingumą

| Priemonė | Pasiekimo indikatorius | Pasiekimo laikas | Atsakinga institucija | Lėšų poreikis, tūkst. litų | Finansavimo šaltiniai, tūkst. litų |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Savivaldybės lėšos | Nacionalinio biudžeto lėšos | ES fondai, kita užsienio valstybių parama | Vykdymas |
| 3.3.5.1. Renovuoti ūkininkų žemės sausinimo sistemas | Renovuota ūkių sausinimo sistema 580 ha. plote | 2005-2010 | 1.Pagėgių SA ŽŪSk , ūkininkai , ŽŪM | 2100 Privat 315 |  | 1785 |  | Sutvarkyta ir išvalyta 20,967 km griovių , suremontuotos 9 pralaidos , sutvarkyta viena greitvietė. Visi šie atlikti darbai pagerino žemės būklę daugeliui savivaldybės ūkininkų. Atlikta melioracijos darbų už - 364,79 tūkst. Lt. 2008 m. Ūkininkams ir bendrovėms drenažo remonto darbų atlikta už 60,5 tūkst, Lt. 2009m. Sutvarkyta ir išvalyta 5 km griovių , suremontuotos 7 pralaidos už 380 tūkst. lt |
| 3.3.5.2. Renovuoti ir tobulinti kaimo gyvenviečių ir bendro naudojimo laukų sausinimo sistemas | Renovuotos sausinimo sistemos penkiuose gyvenvietėse 110 ha plote | 2005-2010 | 1.Pagėgių SA ŽŪSk , NMA, Kaimo bendruomenės | 1500 Privat 225 |  | 1275 |  | Pagėgių seniūnijoje Benininkų kaime atlikta griovio renovacija ir Vilkyškių sen. Vilkyškių miestelio Lankupio upės renovacija . Viso už 87,9 tūkst. Lt. 2008 m. Sutvarkyta ir išvalyta 24,75 km griovių , suremontuota 12 pralaidų už 949,7 tūkst. lt., suremontuoti 2 tiltai už 151,4 tūkst lt. Patvirtinta paraiška žemės ūkio vandentvarkos projekto „Pagėgių sav. Šilgalių, Lumpėnų ir Piktupėnų kadastrinių vietovių melioracijos griovių ir juose esančių hidrotechninių statinių rekonstrukcija“, kurio vertė su PVM -1355 tūkst. lt. Projektas 90 proc. finansuojamas iš ES lešų ir 10 proc. prisideda savivaldybė. Projektas pradėtas vykdyti 2008 m. ir bus baigtas 2009 metais. Visi šie atlikti darbai pagerino žemės būklę daugeliui savivaldybės ūkininkų. 2009 m. Įvykdytas vandentvarkos projektas „Pagėgių sav. Šilgalių, Lumpėnų ir Piktupėnų kadastrinių vietovių melioracijos griovių ir juose esančių hidrotechninių statinių rekonstrukcija“, kurio vertė su PVM -1342 tūkst. lt. Sutvarkyta ir išvalyta 26,92 km. griovių, suremontuota 30 pralaidų, rekonstruota 0,794 km. drenažo. Sausinimo sistemos pagerėjo 1580 ha. bendro naudojimo laukų plote. |
| 3.3.5.3. Gerinti žemę (žemės kalkinimas) | Pakalkinta 280 ha. rūgščių dirvų | 2005-2010 | 1.Pagėgių SA ŽŪSk , Ūkininkai | 300 Privat 300 |  |  |  | 2006 m. Dėl nepakankamo finansavimo, priemonė nevykdoma. 2008 - 2009m. Dėl nepakankamo finansavimo, priemonė nevykdoma |

Tikslas 3.4. Vystyti netradicines žemės ūkio šakas, miškų ūkį bei alternatyvias veiklas kaime

Uždavinys 3.4.1. Skatinti paklausių netradicinių žemės ūkio produktų gamybą

| Priemonė | Pasiekimo indikatorius | Pasiekimo laikas | Atsakinga institucija | Lėšų poreikis, tūkst. Litų | Finansavimo šaltiniai, tūkst. Litų |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Savivaldybės lėšos | Nacionalinio biudžeto lėšos | ES fondai, kita užsienio valstybių parama | Įvykdymas |
| 3.4.1.1. Parengti bei įgyvendinti ūkininkų bei perdirbimo įmonių bendros veiklos skatinimo netradicinėse žemės ūkio srityse sistemą | Sukurta ūkininkų bei perdirbėjų skatinimo sistema netradicinėse žemės ūkio srityse | 2005 | 1.Pagėgių SA ŽŪSk , Žemės ūkio konsultavimo tarnyba, ūkininkai | 30 Privat 10 | 10 | 10 |  | 2006 m.Priemonė nevykdoma. 2008 m. priemonė nevykdoma. 2009 m. pašalinta |
| 3.4.1.2. Skatinti bitininkystę, žilvičių, vaistažolių ir miško sodinukų auginimo verslus | Netradiciniais žemės ūkio verslais užsiima 15 proc. įregistruotų ūkių | 2005-2010 | 1.Pagėgių SA ŽŪSk , NMA, ūkininkai | 1200 Privat 240 |  | 480 | 480 | Bitininkystę užsiima 4 ūkininkai. 2008 m. Bitininkystę užsiima 25 sav. ūkininkai, kurie laiko 296 bičių šeimas ir jiems buvo suteikta parama - 5,9 tūkst. Lt. 2009m. Bitininkystę užsiima 26 sav. ūkininkai, kurie laiko 313 bičių šeimas ir jiems buvo suteikta parama - 6,3 tūkst. lt. |
| 3.4.1.3. Skatinti uogininkystės, sodininkystės ūkių kūrimąsi | Netradiciniais žemės ūkio verslais užsiima iki 10 proc. įregistruotų ūkių | 2005-2010 | 1.Pagėgių SA ŽŪSk , NMA, ūkininkai | 800 Privat 160 |  | 320 | 320 | 2006 m. Uogininkystę užsiima 6 sav. ūkininkai ir 2 ūkininkai sodininkystę. 2008 m. Uogininkystę užsiima 3 sav. ūkininkai ir 2 ūkininkai sodininkystę. Uogininkų mažėja. 2009m. Uogininkystę užsiima 3 sav. ūkininkai ir 2 ūkininkai sodininkystę |

Uždavinys 3.4.2. Remti kaimo turizmą ir amatus

| Priemonė | Pasiekimo indikatorius | Pasiekimo laikas | Atsakinga institucija | Lėšų poreikis, tūkst. Litų | Finansavimo šaltiniai, tūkst. Litų |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Savivaldybės lėšos | Nacionalinio biudžeto lėšos | ES fondai, kita užsienio valstybių parama | Įvykdymas |
| 3.4.1.1. Parengti bei įgyvendinti ūkininkų bei perdirbimo įmonių bendros veiklos skatinimo netradicinėse žemės ūkio srityse sistemą | Sukurta ūkininkų bei perdirbėjų skatinimo sistema netradicinėse žemės ūkio srityse | 2005 | Pagėgių SA, Žemės ūkio konsultavimo tarnyba, ūkininkai | 30 | 10 | 10 |  | 2006 m.Nevykdyta |
| 3.4.2.2. Skatinti amatų plėtrą | Išaugęs užimtumas kaimo vietovėse | 2005-2010 | 1.Pagėgių SA ŽŪSk , NMA, privatūs subjektai, ūkininkai | 800 Privat 400 |  |  | 400 | 2006 m.Nevykdyta - neatsirado pareiškėjų norinčių užsiimti šia veikla. 2008 m. Pateiktos 2 paraiškos pagal programos priemonę „ Kaimo turizmo veiklos skatinimas“. Gauta parama 690 tūkst. lt. 2009m. Pateikta 1 paraiška pagal programos priemonę „ Kaimo turizmo veiklos skatinimas“. Gauta parama 75 tūkst. lt. |
| 3.4.2.3. Atkurti etnokultūros kaimą Bitėnuose | Atliktas poveikio aplinkai vertinimas,galimybių studija,parengtas detalusis planas,atkurtos 3-6 sodybos | 2005-2010 | 1.Pagėgių SA ŽŪSk , | 3100 | 100 | 1500 | 1500 | 2006 m. Nevykdyta-neišskirta miško sodinimui žemė. Privatūs asmenys nedalyvavo, kadangi tiesioginės išmokos yra didesnės nei dalyvaujant BPD programoje „Apželdinimas mišku”. 2008 - 2009m. nevykdoma. |

Uždavinys 3.4.3. Plėtoti miškų ūkį

| Priemonė | Pasiekimo indikatorius | Pasiekimo laikas | Atsakinga institucija | Lėšų poreikis, tūkst. litų | Finansavimo šaltiniai, tūkst. litų |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Savivaldybės lėšos | Nacionalinio biudžeto lėšos | ES fondai, kita užsienio valstybių parama | Įvykdymas |
| 3.4.3.1. Parengti savivaldybės nenašių ir neperspektyvių žemės ūkiui žemių apsodinimo mišku investicinę programą ir projektus | Parengta investicijų programa ir projektai | 2006 | Pagėgių SA | 20 | 20 |  |  | 2008 - 2009m. Neparengta |
| 3.4.3.2. Didinti savivaldybės miškingumą | Mišku apželdintos netinkamos žemės ūkiui žemės | 2005-2010 | 1.Pagėgių SA ŽŪSk , urėdijos, savininkai | 1200 |  | 600 | 600 | 2006 m. Nevykdyta-neišskirta miško sodinimui žemė. Privatūs asmenys nedalyvavo, kadangi tiesioginės išmokos yra didesnės nei dalyvaujant BPD programoje „Apželdinimas mišku”. 2008 m. Programos priemonėje “Pirminis žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ pateikta 1 paraiška. Paramos suma – 28,8 tūkst. lt. 2009m Programos priemonėje “Pirminis žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ pateiktos 2 paraiškos. Prašoma paramos suma – 36 tūkst. lt. Atsodinta valstybinio miško 28,3 ha. už 20,2 tūkst. lt., įveista 6,8 ha. valstybinio miško už 4,7 tūkst. lt. |
| 3.4.3.3. Gerinti miško infrastruktūrą | Išplėtotas miško kelių tinklas, sumažintas miškų užpelkėjimas, sukurtos naujos rekreacinės zonos. | 2005-2010 | 1.Pagėgių SA ŽŪSk , urėdijos, privačių miškų savininkai | 2000 Privat 200 |  | 1800 |  | 2006 m. Atsodintą 34,1 ha. miško. Atlikti šviesinimo, retinimo ir ugdomieji darbai – 53,3 ha plotę. 18 km.sutvarkytą ir išvalytą kvartalinių. Sutvarkyta ir atnaujinta 1,5 km. miško kelių. Renuovota 4 km. miško griovių. 2008 m. Atsodinta miško 73,1 ha. Atlikti šviesinimo, retinimo ir ugdomieji darbai –128,7 ha. plote. Sutvarkytos ir išvalytos 20 km.kvartalinių. Sutvarkyti ir atnaujinti 15 km. miško kelių. Renuovotos 6 pralaidos ir 12 km. miško griovių. 2009m. Atlikti šviesinimo, retinimo ir želdinių priežiūros darbai –154,1 ha. plote už 50,6 tūkst. lt.. Sutvarkytą ir išvalytą 12 km.kvartalinių už -3,9 tūkst. lt. Sutvarkyti ir atnaujinti 20 km. miško kelių. Renuovotos 4 pralaidos ir išvalyti 3 km. miško griovių už – 4,4 tūkst. lt. |

Tikslas 3.5: Telkti tvirtą kaimo bendruomenę ir stiprinti kaimo teritorinę savivaldą

Uždavinys 3.5.1. Aktyvinti bendruomenes, skatinti jų iniciatyvas

| Priemonė | Pasiekimo indikatorius | Pasiekimo laikas | Atsakinga institucija | Lėšų poreikis, tūkst. litų | Finansavimo šaltiniai, tūkst. litų |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Savivaldybės lėšos | Nacionalinio biudžeto lėšos | ES fondai, kita užsienio valstybių parama | Įvykdymas |
| 3.5.1.1. Parengti kompleksinę kaimo bendruomenių kūrimo ir plėtojimo programą ir įgyvendinti LEADER+ programą | Parengta kaimo plėtros strategija , vyksta nuolatinis kaimo gyventojų mokymas ir informavimas | 2006-2010 | Pagėgių SA, seniūnijos, bendruomenės, NVO | 50 |  |  | 50 | 2006-2007 m. Įgyvendinta programa kartu su Jurbarko savivaldybe. 2008 m. įkurta VVG „Pagėgių kraštas“ Rengiama VVG veiklos strategija finansavimui gauti. 2009m vyko pasirengimo darbai programų įgyyvendinimui |
| 3.5.1.2. Teikti finansinę paramą bendruomenių centrų projektams | Suteikta parama, rengiami projektai | 2005-2006 | Pagėgių SA | 30 | 30 |  |  | ? 2006-2008 m. Teikiama parama bendruomenių projektams per NVO fondo programą. 2009m. 2008 m. įkurta VVG „Pagėgių kraštas“ Rengiama VVG veiklos strategija finansavimui gauti. |

Uždavinys 3.5.2. Ugdyti kaimo bendruomenių bendradarbiavimą

| Priemonė | Pasiekimo indikatorius | Pasiekimo laikas | Atsakinga institucija | Lėšų poreikis, tūkst. litų | Finansavimo šaltiniai, tūkst. litų |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Savivaldybės lėšos | Nacionalinio biudžeto lėšos | ES fondai, kita užsienio valstybių parama | Įvykdymas |
| 3.5.2.1. Sudaryti sąlygas bendruomenių nariams naudotis ugdymo įstaigų kompiuteriais ir internetu | Įsteigti viešieji kaimo interneto centrai | 2006-2010 | Pagėgių SA | 60 |  |  |  | Kol kas nesukurta, bendruomenės naudojasi bibliotekų internetinėmis prieigomis, kelios turi savo priegas; |
| 3.5.2.2. Vystyti bendruomenių bendradarbiavimo tinklą | Sukurta kaimo bendruomenių atgaivinimo programa Pagėgių krašte | 2005-2010 | Pagėgių SA, seniūnijos, bendruomenės, NVO, bažnyčia, TVIC | 20 |  |  |  | 2007 Pagėgiai – bendradarbiavimo tinklas per programas, o kaimo bendruomenių atgaivinimo programa nesukurta. Lumpėnai- nebuvo vykdoma. Stoniškiai – Stoniškiuose įsikurusios 2 bendruomenės, 1 Šilgalių ūkininkių draugijos skyrius, tačiau neefektyviai dirba bendruomenių veiklos koordinavimo tarnyba. Vilkyškiai – seniūnijoje sėkmingai veikia 3 Bendruomenės, jos dalyvauja Pagėgių ir Jurbarko VVG „Nemunas“ veikloje. Savivaldybėje reikėtų įkurti bendruomenių asociaciją, kad apjungti bendrai veiklai. 2008 Pagėgiai – bendradarbiavimo tinklas per programas, o kaimo bendruomenių atgaivinimo programa nesukurta. Lumpėnai- nebuvo vykdoma. Stoniškiai – Stoniškiuose įsikūrusios 2 bendruomenės, 1 Šilgalių ūkininkių draugijos skyrius, tačiau neefektyviai dirba bendruomenių veiklos koordinavimo tarnyba. Vilkyškiai – seniūnijoje sėkmingai veikia 3 Bendruomenės, jos dalyvauja Pagėgių ir Jurbarko VVG „Nemunas“ veikloje. 2009 m. įsikūrė VVG “Pagėgių kraštas” kuris jungia 15 savivaldybės bendruomenių. Per 2009 m. jų įsikūrė dar 4. |

TIKSLAS 3.6. SPARTINTI ŪKINĖS VEIKLOS DIVERSIFIKAVIMĄ KAIMO VIETOVĖSE

Uždavinys 3.6.1. Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas

| riemonė | Pasiekimo indikatorius | Pasiekimo laikas | Atsakinga institucija | Lėšų poreikis, tūkst. litų | Finansavimo šaltiniai, tūkst. litų |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Savivaldybės lėšos | Nacionalinio biudžeto lėšos | ES fondai, kita užsienio valstybių parama | Įvykdymas |
| 3.6.1.1. Pagėgių miesto centrinės dalies viešųjų erdvių kompleksinis sutvarkymas | Sutvarkytos Pagėgių miesto dalies gatvės, privažiavimai, aukštelės, viešos erdvės. | 2009-2011 | Ūkio sk., Ekonominės plėtros sk. |  | 687 200 | 1 718 000 | 5 154 000 | Rengiama miesto viešųjų erdvių sutvarkymo galimybių studija, projektiniam pasiūlymui ir paraiškai 2009m. pateikti |
| Papildyta 3.6.1.2.Pagėgių savivaldybės gyvenviečių viešųjų erdvių kompleksinis sutvarkymas | Sutvarkytos gyvenviečių viešos erdvės: Vilkyškių, Stoniškių, Lumpėnų seniūnijų | 2009-2015 | Ūkio skyrius, Ekonominės plėtros skyrius |  |  |  | Parengti projektiniai pasiūlymai 2010m. finansinei paramai gauti |
| Papildyta IV PRIORITETU PATRAUKLIOS APLINKOS GYVENTI IR DIRBTI KAIMO VIETOVĖSE SUKŪRIMAS |
| Papildyta 4.1.Tikslu: Siekti socialinės infrastruktūros plėtros ir socialinės atskirties mažinimo |
| Papildyta 4.1.1.Uždaviniu Skatinti kaimo atnaujinimą ir plėtrą, sutvarkant gyvenviečių viešąją infrastruktūrą |
| ** 4.1..1.1. Atnaujinti viešasias erdves, stiprinant kaimo gyventojų integraciją ir pritaikant kraštą turizmo plėtrai | Sutvarkytos gyvenviečių aikštės, sporto ir žaidimų aikštelės ir kitos viešos vietos; Įrengtos stebėjimo kameros viešose vietose; Įrengta sporto ir poilsio aikštynai, gražiausiose vietose įrengtos apžvalgos aikštelės; Sutvarkyti vandens telkiniai ir prieigos ; Sutvarkyti kultūros ir urbanistikos paminklai; Įrengti turgeliai, hidrantai; dviračių takai; | 2010-2015 | Pagėgių SA VVG „Pagėgių kraštas |  |  |  |
| ** 4.1..1.2 Viešųjų pastatų/patalpų atnaujinimas bei pritaikymas socialinės atskirties mažinimui ir kitų bandruomenių plėtros poreikių patenkinimui | Rekonstruoti kultūros paskirties pastatai: Natkiškių, Stoniškių, Šilgalių Vilkyškiai Žukai, Piktupėnai, Kentriai Rekonstruotos/ remontuotos bendruomenių patalpos, įsigyta įranga; bendruomenių patalpos pritaikytos teikti socialinę atskirtį mažinančias paslaugas; Pastatų – kultūros paveldo objektų pritaikymas, tvarkyba ir įrengimas; Religinių objektų, jų statinių kompleksų ir priklausinių rekonstrukcija ; Tradicinio amatų centro įkūrimas; | 2010-2015 | Pagėgių SA VVG „Pagėgių kraštas“ |  |  | 2009 m. parengta paraiška Natkiškių kult. Namų rekonstrukcijai. Rekonstruotos 6 bendruomenių patalpos. |
| ** 4,1.1.3. Pagerinti sanitarinę būklę ir geriamo vandens kokybę savivaldybės gyvenvietėse ir kaimuose | Įrengta ar atnaujinta Drenažo sistema 8 gyvenvietėse ; Įrengti arteziniai gręžiniai nedidelėse gyvenvietėse; Išasfaltruotos buitinių atliekų aikštelės; Likviduotos avarijos kaimų melioracijos sistemose. | 2010-2015 | Pagėgių SA VVG „Pagėgių kraštas“ |  |  |  | 2009 m. Nepradėta |
| ** 4.1.1.4. Įrengti arba atnaujinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei geležies šalinimo sistemas | Įrengti arba atnaujinti įrenginiai Piktupėnų, Panemunės, Šilgalių, Lumpėnų, Natkiškių gyvenvietėse | 2010-2015 | Pagėgių SA UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ |  |  |  | 2009 m. Parengtos paraiškos paramai gauti |
| Papildyti 4.1.2.Uždaviniu Stiprinti kaimo gyventojų bendruomeniškumą ir socialinį solidarumą |
| 4.1.2.1. Stiprinti kaimo gfyventojų bendradarbiavimą ir įtraukimą į viešąjį gyvenimą | Suorganizuotos vietos lyderių „kūrybinės dirbtuvės“; Sukurtos ir palaikomos kaimo bendruomenių ir kitų NVO interneto svetainės; Sukurti bendruomenių ir kitų NVO veiklos tinklai; Suformuotas idėjų bankas. | 2010-2015 | Pagėgių SA VVG „Pagėgių kraštas“ |  |  |  |  |
| 4.1.2.2. Organizuoti prevencinę veiklą, mažinant skurdą, socialinė atskirtį, gerinant jaunimo užimtumą | Suorganizuotos jaunimo stovyklos, vaikų dienos užimtumo centrai; Iniciatyvos, kuriomis sprendžiami jaunimo, vyresnio amžiaus žmonių, neįgaliųjų, moterų problemos. | 2010-2015 | Pagėgių SA VVG „Pagėgių kraštas“ |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.3. Remti iniciatyvas stiprinančias gyventojų saugumą | Įgyvendinti priešgaisrinės a[psaugos projektai; Paremti projektai mokomojo pobūdžio dėl gaisrų profilaktikos svarbos; Įgyvendintos iniciatyvos saugios kaimynijos kūrimui; Įgyvendintos iniciatyvos socialinės reklamos ir gyventojų informaviumi ( info stendai) |  |  |  |  |  |  |  |
| Papildyti 4.2.Tikslu: Siekti atnaujinti ir išsaugoti istorinę, etninės kultūros, architektūrinę vertę turinčius kaimo paveldo objektus ir kraštovaizdžio komponentus, stiprinant konkurencingumą Papildyti uždaviniu 4.2.1. Skatinti vietos gyventojų verslumą |
| Papildyti priemone:4.2.1.1.Remti iniciatyvas, didinačias krašto patrauklumą ir sudarančias palankias sąlygas plėtoti turizmo verslą | Parengti turizmo gidai ir Turizmo maršrutai; remiama amatininkų veiikla; sukurta interaktyvi interneto svetainė; organizuojamas jaunimo pažintinis turizmas; vykdomi informacijos apie kraštą, turizmo paslaugų koordinavimo projektai. | 2010-2015 | Pagėgių SA VVG „Pagėgių kraštas“ |  |  |  | 2009 m.Sudaromos sąlygos saviva. renginiuose kviečia prekiauti vietos verslininkams ir tautodailininkams |
| Papildyti priemone:4.2.1.2.Remti bendruomenių iniciatyvas, kuriomis organizuojamas paslaugų teikimas kaimo gyventojams | Aplinkos tvarkymo paslauga; Kuro paruošimo ir kitos namų ūkiui reikalingos paslaugos; Vaistažolių perdirbimo apdorojimo (džiovinimo, pakavimo)paslaugos. | 2010-2015 | Pagėgių SA VVG „Pagėgių kraštas“ |  |  |  | SA aktyviai padėjo ruoštis vietos veiklos strategijos parengimui |
| Papildyti uždaviniu 4.2.1. Skatinti krašto tapatumo puoselėjimą ir patrauklaus įvaizdžio formavimą |
| Papildyti priemone: 4.2.1.1. Populiarinti krašto istorinį paveldą ir puoselėti kultūros tradicijas | Suorganizuoti Pagėgių tradiciniai renginiai, šventės, sueigos, parodos, konkursai ir pan.; Surinkta ir išleista informacija, leidiniai apie Pagėgių senasias tradicijas, kultūrinį – istorinį paveldą;; organizuoti Pagėgių jaunimo istoriniai karybos klubai; Organizuotos pažintinės ekskursijos; Parengti projektai Mažosios Lietuvos gyvosios kultūros tradicijoms išsaugoti; Parengti projektai prisidedantys prie kultūros turizmo plėtros;;parentos Pagėgių meno saviveiklos kolektyvų iniciatyvos. | 2010-2015 | Pagėgių SA VVG „Pagėgių kraštas“ |  |  |  | 2009 m. Nepradėta |
| Papildyti priemone: 4.2.1.2. Išsaugoti ir puoselėto krašto savitumą ir unikalumą | Parengti ir išleisti leidiniai apie kraštą; Parengti projektai: stiprinantys ryšius su Karaliaučiumi, stiprinantys ryšius su išeiviais, patrauklaus įvaizdžio formavimui; Sukurti Pagėgių vietoves reklamuojantyus filmai; suorganizuoti plenerai ir kitos kraštą populiarinančios kūrybos stovyklos. | 2010-2015 | Pagėgių SA VVG „Pagėgių kraštas“ |  |  |  | 2009 m. Nepradėta |

- * 2009 m. m informacija;

- priemonės išbrauktos iš plano Tarybos 2009-11-19 nutarimu Nr. T-722;

Ekonominės plėtros skyriaus vedėja 				                          Loreta razutienė

# Text boxes

2008

2009