Pagėgių savivaldybės taryba sprendimas dėl pagėgių savivaldybės kelių (gatvių) priežiūros ir plėtros programos 2010-2012 metams patvirtinimo

2010 m. kovo 24 d. Nr. T-792 Pagėgiai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu,

Pagėgių savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Pagėgių savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programą 2010-2012 metams (pridedama).

2. Apie sprendimo priėmimą oficialiai paskelbti laikraštyje ,,Pamarys“, o visą teisės aktą paskelbti savivaldybės interneto puslapyje www.pagegiai.lt .

Savivaldybės meras                                                                                          Virginijus Komskis

PATVIRTINTA

Pagėgių savivaldybės tarybos

2010 m. kovo 24 d.

sprendimu Nr. T-792

Pagėgių savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) priežiūros ir plėtros 2010 - 2011 metų programa

# I. bendrosios nuostatos

- Pagėgių savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) priežiūros ir plėtros 2010 - 2011 metų programa (toliau Programa) yra skirta Pagėgių savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimui, remontui bei priežiūrai vykdyti.

- Vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti skirtos lėšos naudojamos pagal Pagėgių savivaldybės ir su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos suderintus objektų sąrašus.

# II. Esama padėtis

- Vietinės reikšmės automobilių kelių tinklas Pagėgių savivaldybėje nėra tankus. 2010 m.    sausio 1d. savivaldybėje buvo 476,3 km vietinės reikšmės automobilių kelių.

- 85,7 proc. (408,1 km) Pagėgių savivaldybės vietinės reikšmės kelių turi dangą. Iš jų:

  - su patobulinta danga - 23,8 km;

  - su žvyro danga – 384,6 km;

- Grunto kelių - 67,9 km.

- Esamos automobilių stovėjimo aikštelės prie visuomeninių pastatų ir daugiabučių gyvenamųjų namų yra prastos būklės.

- Šiuo metu yra parengta savivaldybės gyvenviečių gatvių investiciniai projektai ir   rekonstrukcijos techninė dokumentacija bei gauti statybos leidimai.

III. tikslai ir uždaviniai

8. Programos tikslas ir uždaviniai atitinka Pagėgių savivaldybės strateginio plėtros plano I prioriteto ,,Infrastruktūros plėtra bei aplinkos apsauga“ 1.1 tikslo ,,Modernizuoti ir pritaikyti viešąją inžinerinę infrastruktūrą šiuolaikiniams poreikiams“ 1.1.3. uždavinio „Plėtoti transporto infrastruktūrą, gerinti vietinių kelių būklę bei susisiekimą su  gyvenvietėmis“ numatytas priemones:

- 1.1.3.3. Išasfaltuoti Pagėgių miesto ir savivaldybės gyvenviečių gatves ir sutvarkyti infrastruktūrą;

- 1.1.3.5. Išasfaltuoti savivaldybės vietinės reikšmės kelius pagal žvyrkelių asfaltavimo programą;

- 1.1.3.6. Atnaujinti vietinės reikšmės kelius su žvyro danga;

- 1.1.3.7. Įrengti ir atnaujinti automobilių stovėjimo aikšteles ir privažiavimus.

IV. Programos finansavimas

- Ši programa finansuojama:

- Savivaldybei Programos finansavimo lėšos skiriamos vadovaujantis Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų paskirstymo aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447;

- Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos;

- Pagėgių savivaldybės biudžeto lėšos.

10. Pagėgių  savivaldybės Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšos, skirtos iš Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos, skirstomos vadovaujantis   Pagėgių savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinta tvarka.

11. Europos sąjungos Struktūrinių fondų lėšos naudojamos pagal paramos teikimo sutartyje numatytas sąlygas.

12. Pagėgių savivaldybės biudžeto lėšos naudojamos, vadovaujantis Pagėgių savivaldybės      tarybos sprendimais.

13. Sudarant einamų metų savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, taisymo (remonto) ir priežiūros	objektų sąrašus, vadovautis šios programos 1 priede numatytais rodikliais.

## IV. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

13. Įgyvendinant programą pagrindiniais prioritetais reikėtų laikyti:

- greito eismo ir pagrindinių gatvių taisymą;

- saugaus eismo sąlygų užtikrinimo priemonių įgyvendinimą;

- kelio ženklų pastatymą, dangos nužymėjimą horizontaliomis ženklinimo linijomis;

- asfalto dangos atnaujinimą ir naujos įrengimą  žvyrkeliuose, einančiuose per gyvenvietes.

14. Pagrindinis programos orientyras – racionaliai ir efektyviai panaudoti lėšas.

15. Kelių (gatvių) tiesimo, taisymo (remonto) ir priežiūros projektinę dokumentaciją rengti pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatas.

16. Vietinių kelių (gatvių) tiesimui ir remontui parinkti įmones, kurios turi patirtį turinčius specialistus ir reikiamą įrangą šiems darbams atlikti, bei įdiegtą kokybės kontrolės sistemą.

16. Dėl kelių (gatvių) asfaltbetonio dangos įrengimo ir taisymo darbų technologijų ir dangos konstrukcijų pasirinkimo konsultuotis tik su atestuotais kelių specialistais.

17. Vietinių kelių (gatvių) tiesimo, remonto ir priežiūros darbus atlikti tik už lėšas, skirtas tiems metams.

________________________________

PRIEDA

S 1

Pagėgių savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių 2010 - 2012 m. priežiūros ir plėtros programa

| Eil. Nr. | Kelio, gatvės arba priemonės pavadinimas | Kelio pradžia ir pabaiga | Vykdymo metai | Kelio ruožo ilgis km | Žinios apie projektinę dokumentaciją | Lėšų poreikis tūkst. Lt | Finansavimo šaltiniai tūkst. lt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Savivaldybės lėšos | Kelių priežiūros ir plėtros programa | ES struktūriniai fondai |
|  | I. Pagėgių seniūnija |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Vietinės reikšmės keliai ir gatvės su žvyro danga(greideriavimas, žvyravimas išdaužų vietose, sniego valymas) | Seniūnijos keliai ir gatvės | 2010-2012 | 106 | Nereikalinga | 486 | 396 | 90 | - |
| 2. | Vietinės reikšmės keliai ir gatvės su asfaltbetonio danga (dangos atnaujinimas, išdaužų šalinimas, sniego valymas) | Seniūnijos keliai ir gatvės | 2010-2012 | 800 m2 | Nereikalinga | 60 |  | 60 |  |
| 3. | Seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga profiliavimas ir dangos atnaujinimas (pagerinimas) | Seniūnijos keliai | 2010-2012 | 6800 m2 | Nereikalinga | 120 |  | 120 |  |
| 4. | Birutės gatvės rekonstravimas – konversija į pėsčiųjų alėją | Nuo Vilniaus g. iki Geležinkelio g. | 2010-2011 | 0,2 | Parengta | 1900 | 142 |  | 1758 |
| 5. | Jaunimo gatvės viešųjų erdvių sutvarkymas | Pagėgių miesto gatvės | 2010-2012 | 0,2 | Parengta | 1523 | 115 |  | 1408 |
| 6. | Geležinkelio gatvės viešųjų erdvių sutvarkymas | Nuo kelio 4230 iki Geležinkelio stoties | 2010-2011 | 0,39 | Parengta | 1660 | 125 |  | 1535 |
| 7. | Vydūno gatvės viešųjų erdvių sutvarkymas | Nuo Vilniaus g. iki Birutės g. | 2010-2011 | 0,.2 | Parengta | 300 | 22 |  | 278 |
| 8. | Privažiavimo prie turgaus Klaipėdos gatvėje asfalto dangos įrengimas | Nuo kelio 141 iki turgaus | 2011-2012 | 0,1 | Parengta | 40 |  | 40 |  |
| 9. | Privažiavimo prie Kentrių gyv. kelias 1v7 asfalto danga (300 metrų neasfaltuota atkarpa) | Kelių 1v7 ir 1v20 sankryža – kelio 4234 pabaiga | 2010 | 0,3 | Parengta | 153 |  | 153 |  |
| 10. | Privažiavimas prie Būbliškės kaimo asfalto dangos paprastasis remontas | Nuo kelio141 iki Būbliškės km. daugiabučių namų | 2010-2012 | 0,3 | Nereikalinga | 87 |  | 87 |  |
| 11. | Stovėjimo aikštelių prie daugiabučių gyv. namų ir visuomeninių pastatų atnaujinimas | Esamos stovėjimo aikštelės | 2010-2012 | 1000 m2 | Nereikalinga | 60 |  | 60 |  |
| 12. | Automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas | Prie Vilniaus g.ir Benininkų upelio sankirtos | 2010-2012 | 625 m2 | Bus parengta iki 2010-12-01 | 175 | 13 |  | 162 |
| 13 | Žemaičių gatvės šaligatvis, žalioji veja ir apšvietimas | Ruožas tarp Vilniaus g. ir Pušyno g. | 2010-2012 | 1,2 | Bus parengta iki 2010-12-01 | 400 | 30 |  | 370 |
| 14. | Jankaus gatvės šaligatvis, žalioji veja ir apšvietimas | Nuo Vilniaus g. iki geležinkelio pervažos | 2010-2012 | 0,314 | Bus parengta iki 2010-12-01 | 240 | 18 |  | 222 |
| 15. | Vytauto gatvės šaligatvis, žalioji veja ir apšvietimas | Nuo Vilniaus g. iki senelių namų | 2010-2012 | 760 | Bus parengta iki 2010-12-01 | 610 | 45 |  | 565 |
| 16. | Sodų g. asfalto dangos ir apšvietimo paprastasis remontas | Nuo Vilniaus g. iki miesto ribos | 2010 | 0,658 | Nereikalinga | 120 |  | 120 |  |
|  | Iš viso Pagėgių sen.: |  | 2010-2012 |  |  | 7934 | 906 | 730,00 | 6298 |
|  | II. Stoniškių seniūnija |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Vietinės reikšmės keliai ir gatvės su žvyro danga(greideriavimas, žvyravimas išdaužų vietose, sniego valymas) | Seniūnijos keliai ir gatvės | 2010-2012 | 113 | - | 96 |  | 96 | - |
| 18. | Vietinės reikšmės keliai ir gatvės su asfaltbetonio danga (dangos atnaujinimas, išdaužų šalinimas, sniego valymas) | Seniūnijos keliai ir gatvės | 2010-2012 | 400 m2 | - | 45 |  | 45 |  |
| 19. | Seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga profiliavimas ir dangos atnaujinimas (pagerinimas) | Seniūnijos keliai ir gatvės | 2010-2012 | 4500 m2 | - | 150 |  | 150 |  |
| 20. | Šilgalių gyv. 5S1 gatvės rekonstrukcija | Nuo kelio Šilgaliai – Kucai iki žirgyno maniežo | 2010 | 1,13 | parengta | 1500 | 20 | 67 | 1413 |
| 21. | Rukų gyv. 5R3 gatvės rekonstrukcija | Nuo kelio kaunas Klaipėda iki kelio Stoniškiai Katyčiai pro mokyklą | 2010-2012 | 1,527 | parengta | 2580 | 100 | 1245 | 1235 |
| 22. | Rukų 5R6 gatvės rekonstrukcija | Nuo iki kelio Stoniškiai - Degučiai iki 5R3 gatvės | 2010-2012 | 0,474 | parengta | 642 | 48 |  | 594 |
| 23. | Rukų 5R7 gatvės rekonstrukcija | Nuo gatvės 5R6 iki pirties pastato | 2010-2012 | 0,184 | parengta | 195 | 15 |  | 180 |
| 24 | Pėsčiųjų takas prie kelio Stoniškiai - Katyčiai | Nuo keklio Kaunas- Klaipėda iki Stoniškių gyvenvietės pabaigos | 2010-2012 | 1,0 | Bus parengta iki 2011-06-01 | 120 | 9 |  | 111 |
| 25. | Tilto per Kamonos upelį Rukų km. remontas | Privažiavimas prie sodybų nuo kelio Stoniškiai - Degučiai | 2010 | 1 vnt | - | 20 |  | 20 |  |
|  | Iš viso Stoniškių sen.: |  | 2010-2012 |  |  | 5348 | 192 | 1623 | 3533 |
|  | III. Vilkyškių seniūnija |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Vietinės reikšmės keliai ir gatvės su žvyro danga(greideriavimas, žvyravimas išdaužų vietose, sniego valymas) | Seniūnijos keliai ir gatvės | 2010-2012 | 142 | - | 105 |  | 105 | - |
| 28. | Vietinės reikšmės keliai ir gatvės su asfaltbetonio danga (dangos atnaujinimas, išdaužų šalinimas, sniego valymas) | Seniūnijos keliai ir gatvės | 2010-2012 | 400 m2 | - | 45 |  | 45 |  |
| 29. | Seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga profiliavimas ir dangos atnaujinimas (pagerinimas) | Seniūnijos keliai ir gatvės | 2010-2012 | 4500 m2 | - | 170 |  | 170 |  |
| 31. | Vilkyškių gyv. gatvės 3 V I2 rekonstrukcija | Nuo kelio 4226 iki gyv. pabaigos | 2010 (vyksta rekonstrukcija) | 0,808 | parengta | 830 | 38 |  | 792 |
| 32. | Vilkyškių gyv. gatvės 3V 18 rekonstrukcija | Nuo kelio 4226 iki kelio Kaunas -Klaipėda pro tvenkinį | 2010-2012 | 0,357 | parengta | 586 | 26 |  | 560 |
| 33. | Privažiavimas prie seniūnijos G-1 | kelio Kaunas –Klaipėda iki kelio 4229 | 2010-2012 |  |  | 500 | 38 |  | 462 |
| 34 | Pėsčiųjų takai A1, A-2, T-2 | Vilkyškių gyv. centras | 2010-2012 |  |  | 334 | 25 |  | 309 |
|  | Iš viso Vilkyškių seniūnija: |  | 2010-2012 |  |  | 2570 | 127 | 320 | 2123 |
|  | IV Lumpėnų seniūnija |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Vietinės reikšmės keliai ir gatvės su žvyro danga(greideriavimas, žvyravimas išdaužų vietose, sniego valymas) | Seniūnijos keliai ir gatvės | 2010-2012 | 70 | - | 90 |  | 90 | - |
| 36. | Vietinės reikšmės keliai ir gatvės su asfaltbetonio danga (dangos atnaujinimas, išdaužų šalinimas, sniego valymas) | Seniūnijos keliai ir gatvės | 2010-2012 | 400 m2 | - | 60 |  | 60 | - |
| 37. | Seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga profiliavimas ir dangos atnaujinimas (pagerinimas) | Seniūnijos keliai ir gatvės | 2010-2012 | 4500 m2 | - | 105 |  | 105 | - |
| 39. | Stovėjimo aikštelių prie daugiabučių gyv. namų ir visuomeninių pastatų atnaujinimas | Lumpėnų gyvenvietė. | 2010-2012 | 1000 m2 |  | 45 |  | 45 | - |
|  | Iš viso Lumpėnų sen.: |  |  |  |  | 300 | - | 300 | - |
|  | V. Natkiškių seniūnija |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Vietinės reikšmės keliai ir gatvės su žvyro danga(greideriavimas, žvyravimas išdaužų vietose, sniego valymas) | Seniūnijos keliai ir gatvės | 2010-2012 | 40 | - | 66 |  | 66 | - |
| 41. | Vietinės reikšmės keliai ir gatvės su asfaltbetonio danga (dangos atnaujinimas, išdaužų šalinimas, sniego valymas) | Seniūnijos keliai ir gatvės | 2010-2012 | 400 kv.m | - | 60 |  | 60 | - |
| 42. | Seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga profiliavimas ir dangos atnaujinimas (pagerinimas) | Seniūnijos keliai ir gatvės | 2010-2012 | 4500 m2 | - | 90 |  | 90 | - |
| 43. | Stovėjimo aikštelių prie daugiabučių gyv. namų ir visuomeninių pastatų atnaujinimas | Lumpėnų gyvenvietė. | 2010-2012 | 1000 |  | 60 |  | 60 | - |
|  | Iš viso Natkiškių seniūnija: |  | 2010-2012 |  |  | 276 |  | 276 | - |
|  | Kiti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Pagėgių savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių remonto, rekonstrukcijos, statybos inžinerinės paslaugos |  | 2010-2012 | - | - | 140 |  | 140 |  |
| 45. | Pagėgių savivaldybės vietinės reikšmės kelių nukentėjusių nuo potvynių remontas | Seniūnijos keliai ir gatvės | 2010-2012 |  | Parengti pagal poreikį | 900 |  | 900 |  |
| 46. | Kelių ir gatvių ženklinimas |  |  |  |  | 60 |  | 60 |  |
|  | Iš viso kiti: |  | 2010-2012 |  |  | 1100 |  | 1100 |  |
|  | Iš viso |  | 2010-2012 |  |  | 17528 | 1225 | 4349 | 11954 |