|  |
| --- |
|  |
|  |
| Pagėgių savivaldybės taryba **sprendimas**  **dėl Pagėgių savivaldybės Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų savivaldybės ar viešųjų įstaigų, kurių dalininkė yra savivaldybė, savivaldybės įmonių valdomų vietinės reikšmės kelių** **objektų sąrašo 2023 metams PAtvirtinimo** |
| 2023 m. kovo 30 d. Nr. T-51 Pagėgiai |

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 32 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 17 punktu, Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų paskirstymo ir naudojimo Pagėgių savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektams finansuoti tvarkos aprašu, patvirtintu Pagėgių savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-30 ,,Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų paskirstymo ir naudojimo Pagėgių savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektams finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo“, AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos generalinio direktoriaus 2023 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. VE-25 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės keliams paskirstymo 2023 metais“, Pagėgių savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Pagėgių savivaldybės Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų savivaldybės ar viešųjų įstaigų, kurių dalininkė yra savivaldybė, savivaldybės įmonių valdomų vietinės reikšmės kelių objektų sąrašą 2023 metams (pridedama).

2. Įgalioti Pagėgių savivaldybės administracijos direktorių:

2.1. pasirašyti finansavimo sutartį su AB Lietuvos automobilių kelių direkcija dėl Pagėgių savivaldybės Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų panaudojimo 2023 metais;

2.2. esant reikalui perskirstyti po viešųjų pirkimų likusias lėšas tarp sąrašo eilučių, neviršijant nustatytos bendrosios finansavimo sumos.

3. Sprendimą paskelbti Pagėgių savivaldybės interneto svetainėje www.pagegiai.lt.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H.Manto g. 37, 92236 Klaipėda) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per 1 (vieną) mėnesį nuo sprendimo paskelbimo dienos.

Savivaldybės meras Vaidas Bendaravičius

PATVIRTINTA

Pagėgių savivaldybės tarybos

2023 m. kovo 30 d.

sprendimu Nr. T- 51

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pagėgių savivaldybės** | | | | | | | | |
| **Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų savivaldybės ar viešųjų įstaigų, kurių dalininkė yra savivaldybė, savivaldybės įmonių valdomų vietinės reikšmės kelių objektų sąrašas 2023 metams**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Eil. Nr. | Objekto pavadinimas (kelio Nr. ir pavadinimas savivaldybės tarybos patvirtintame vietinės reikšmės kelių sąraše) | Darbų ir paslaugų rūšis | Naujos statybos ir rekonstravimo projektų suplanavimo metai | Objekto turtui įsigyti vertė, tūkst. Eur | Objekto parametrai | | | Skirta lėšų, tūkst. Eur | | Pradžia - pabaiga | Ilgis, m | Plo-tis, m | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | ***TURTUI ĮSIGYTI*** | | | | | | | | | | 1. | Lumpėnų seniūnijos vietinės reikšmės kelias Nr. PG3021 ,,Bitėnai-Bardėnai“ | Kapitalinis remontas, inžinerinės paslaugos | 2021 | 866,6 | x/375149 y/6107100 x/373775 y/6108360 | 2408 | 4,50 | 199,50 | |  | iš jų saugaus eismo ir darnaus judumo priemonėms: | | | | | | | 24,39 | | 2. | Pagėgių seniūnijos Pagėgių miesto Draugystės g. ir Pramonės g. Nr. PG7225 | Nauja statyba, Kapitalinis remontas, inžinerinės paslaugos | 2021 | 480,00 | x/365761 y/6113216 x/365415 y/6113192 x/365785 y/6113072 x/365758 y/6113234 | 262 168 | 6,00 | 290,00 | |  | iš jų saugaus eismo ir darnaus judumo priemonėms: | | | | | | | 36,71 | | 3. | Stoniškių seniūnijos vietinės reikšmės kelias Nr. PG5014 ,,Anužiai - Vičiai“ | Kapitalinis remontas, inžinerinės paslaugos | 2022 | 6,00 | x/362408 y/6116024 x/362084 y/6115874 | 370 | 4,50 | 6,00 | |  | iš jų saugaus eismo ir darnaus judumo priemonėms: | | | | | | | 1,00 | | 4. | Privažiavimas ir stovėjimo aikštelės prie tvenkinio Benininkų kaime, Pagėgių sen. | Nauja statyba, inžinerinės paslaugos | 2021 | 70,0 | x/367580 y/6113911 x/367459 y/6113858 | 150 | 3,50 | 0,70 | |  | iš jų saugaus eismo ir darnaus judumo priemonėms: | | | | | | | 0,70 | | **Iš viso turtui įsigyti (≥50%), iš jų:** | | | | | | | | **496,20** | | **turtui, kurio vertė daugiau negu 360 tūkst. Eur, įsigyti (naujos statybos ir rekonstravimo investicijų projektams, suplanuotiems ir atrinktiems iki 2020 m. gruodžio 31 d., įgyvendinti)\*** | | | | | | | | **0,00** | | iš jų saugaus eismo ir darnaus judumo priemonėms: | | | | | | | | 62,80 | | ***EINAMIESIEMS TIKSLAMS*** | | | | | | | | | | 5. | Pagėgių savivaldybės vietinės reikšmės keliai ir gatvės su žvyro danga | priežiūra | | | *Savivaldybės vietinės reikšmės keliai ir gatvės* | 433 km | | 130,00 | |  | Iš viso kelių (gatvių) su žvyro danga priežiūra: | | | | | | | 130,00 | | 6. | Pagėgių savivaldybės vietinės reikšmės keliai ir gatvės su asfalto danga | priežiūra | | | *Savivaldybės vietinės reikšmės keliai ir gatvės* | 48 km | | 30,00 | |  | Iš viso kelių su a/b danga priežiūra: | | | | | | | 30,00 | | 7. | Kelio ženklai, dangos ženklinimas | priežiūra | | | *Savivaldybės vietinės reikšmės keliai ir gatvės* | 15 vnt. 3 km | | 4,20 | |  | iš jų saugaus eismo ir darnaus judumo priemonėms: | | | | | | | 4,20 | | 8. | Pagėgių sav. vietinės reikšmės kelių (gatvių) teisinė registracija | inžinerinės paslaugos | | | *Savivaldybės vietinės reikšmės keliai ir gatvės* | 30 km | | 5,00 | | **Iš viso einamiesiems tikslams, iš jų:** | | | | | | | | **169,20** | | iš jų saugaus eismo ir darnaus judumo priemonėms: | | | | | | | | 4,20 | | **IŠ VISO, iš jų:** | | | | | | | | **665,40** | | **turtui įsigyti (≥50%)** | | | | | | | | **496,20** | | **turtui, kurio vertė daugiau negu 360 tūkst. Eur, įsigyti (naujos statybos ir rekonstravimo investicijų projektams, suplanuotiems ir atrinktiems iki 2020 m. gruodžio 31 d., įgyvendinti)\*** | | | | | | | | **0,00** | | **Iš jų saugaus eismo ir darnaus judumo priemonėms (≥10%):** | | | | | | | | **67,00** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |